谷粒OPC企业经营系统总体规划

V0.2 — 从线索自动化到销售经营闭环

一、文档说明与版本演进

1.1 文档定位

本文档是谷粒信息科技服务中心（以下简称"谷粒信息"）企业经营系统的总体规划文件，指导GuliERP CRM模块及相关子系统的开发、集成和运营。文档同时服务于技术开发和商业销售两个维度。

1.2 V1.0到V0.2的演进

| 维度 | V1.0（2026-10-18） | V0.2（2026-10-18） |
| --- | --- | --- |
| 核心目标 | 线索自动化采集流程设计 | 企业经营系统总体规划，含销售闭环 |
| 覆盖范围 | 八层线索流水线 | 十大模块 + 三阶段GoodJob整合 + 经营成本 |
| 商业定位 | 未明确 | 三类可销售服务明确：建站/GEO/AI数字化 |
| 数据模型 | 六张CRM核心表 | 六张核心表 + 信号/证据/商机规则等扩展模型 |
| 验收标准 | 功能完成度 | 20家真实企业试点 + 可量化测试表 |
| EHS/资质 | 作为证件查询功能 | 先作为企业情报与商机来源，不急于做成收费产品 |

【说明】V1.0的八层线索自动化方案作为子系统完整保留，纳入V0.2的Signal Center和Skill/Agent Providers模块。

二、战略决策与技术路线

2.1 已确定的战略决策

| 决策项 | 内容 |
| --- | --- |
| GuliERP是统一底座 | 国内CRM和未来谷粒OPC经营系统的统一底座，采用.NET + PostgreSQL技术路线 |
| GoodJob暂时独立 | 外贸CRM独立运行，通过Integration Layer渐进式整合，不立即重写 |
| NocoBase不采用 | 原NocoBase方案暂不作为CRM开发底座 |
| 先自用后产品化 | 系统首先满足谷粒自身三人销售团队使用，再考虑对外产品化 |
| 真实销售闭环优先 | 不以功能数量、代码规模或AI Agent数量作为项目成功标准 |
| 资产保护 | 原有业务数据以价值和迁移成本判断是否迁移，禁止未经确认删除源码、数据库、备份 |

2.2 技术路线审计结果

经源码审计（Phase 0），当前技术资产现状如下：

| 系统 | 技术栈 | 现状 | 数据规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| GuliERP | .NET 10 + PostgreSQL + Vue3 | CRM模块代码完成，待本地测试 | 11个模块，28个测试文件 |
| GoodJob CRM | Node.js + MySQL + Vue3 | 外贸CRM已定制并运行 | 220张表，50+ API端点 |
| 线索自动化工具 | Python + 开源工具 | GEO检测已验证，Quake API待接入 | geo-optimizer-skill + beian |

【说明】以上为已实现事实。GuliERP CRM模块的数据库迁移、API启动、前端启动均未在本地环境验证，标记为"代码完成，运行待验证"。

三、商业定位与可销售服务

3.1 三类优先销售服务

| 服务 | 商业定位 | 第一阶段策略 | 客单价区间（预估） |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业网站优化/重建 | 最容易理解、现有线索最匹配 | 主力成交产品 | 3000-15000元 |
| GEO诊断与优化 | 有差异化，可作为切入工具 | 重点验证 | 2000-8000元/年 |
| 企业AI/数字化服务 | 潜在客单价更高，但需求验证难 | 选择性试点 | 5000-30000元 |

3.2 EHS/资质/培训服务定位

EHS（环境、健康、安全）、食品、环保、资质、培训等服务，在V0.2阶段先作为企业情报与商机来源，不急于全部做成直接收费产品。原因：

涉及专业资质的服务，需先确认谷粒自身或合作伙伴的服务资格与实际交付能力

资质查询数据可用于识别商机（如证件到期、资质缺失），但交付需专业合作伙伴

先通过情报收集验证市场需求，再决定是否自建或合作交付

3.3 经营目标

阶段性经营目标为月收入3万元，但必须通过真实销售数据验证商业模型。系统上线不等于收入实现。

| 指标 | 目标值 | 验证方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月收入 | 3万元 | 实际到账金额 | 经营效果指标，非软件功能指标 |
| 活跃线索 | 200家/月 | CRM中有跟进记录的企业 | 含新导入和历史激活 |
| 有效商机 | 30个/月 | 进入报价阶段的商机 | 需有明确需求和预算 |
| 客户拜访 | 40次/月 | 上门或视频拜访记录 | 三人团队平均约13次/人/月 |
| 成交客户 | 3-5家/月 | 签订合同并回款 | 含新客和复购 |

四、十大模块总体架构

4.1 模块全景图

谷粒OPC企业经营系统由十大模块组成，分为四个层次：

| 层次 | 模块 | 职责 | 开发优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心层 | CRM Core 客户管理核心 | 企业主档、联系人、客户生命周期管理 | P0（Phase 1） |
| 核心层 | Lead Center 线索中心 | 线索导入、去重、分级、分配、转化 | P0（Phase 1） |
| 核心层 | Sales Pipeline 销售跟进与成交 | 跟进记录、商机、报价、成交、回款 | P0（Phase 1） |
| 智能层 | Signal Center 企业情报中心 | 企业信号采集、存储、关联、预警 | P1（Phase 2） |
| 智能层 | Opportunity Engine 商机识别引擎 | 规则匹配、机会评分、优先级、人工确认 | P1（Phase 2） |
| 智能层 | Skill/Agent Providers 外部数据采集 | ICP、工商、GEO、Quake、政府公开信息 | P2（Phase 3） |
| 业务层 | Service Catalog 服务产品与报价 | 产品目录、报价模板、价格管理 | P1（Phase 2） |
| 业务层 | Management Dashboard 经营驾驶舱 | 销售漏斗、转化率、团队绩效、成本分析 | P1（Phase 2） |
| 集成层 | Integration Layer 外部系统对接 | GoodJob整合、第三方API、消息通知 | P2（Phase 3-4） |
| 扩展层 | Delivery Center 项目交付管理 | 项目立项、任务、交付、验收（后期） | P3（Phase 4后） |

4.2 各模块详细设计

模块1：CRM Core 客户管理核心

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职责 | 企业主档管理、联系人管理、客户分级、客户生命周期 |
| 输入 | 线索转化、手动录入、批量导入、外部系统同步 |
| 输出 | 统一企业主档、联系人库、客户画像 |
| 数据归属 | GuliERP原生，PostgreSQL存储 |
| 复用情况 | GuliERP已有MDM主数据模块可复用部分能力 |
| 开发优先级 | P0，Phase 1完成 |

模块2：Lead Center 线索中心

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职责 | 线索导入、自动去重、线索分级、领取分配、转化客户、导入导出日志 |
| 输入 | Excel导入、Quake搜索、手动录入、GoodJob同步 |
| 输出 | 线索池、线索评分、转化记录、导入日志 |
| 数据归属 | GuliERP CRM模块，leads表 |
| 复用情况 | 已有六张表架构中的leads和import_export_logs |
| 开发优先级 | P0，Phase 1完成 |

模块3：Signal Center 企业情报中心

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职责 | 企业信号采集、存储、关联、去重、预警、有效期管理 |
| 输入 | Skill/Agent Providers采集的各类信号 |
| 输出 | 企业信号时间线、信号预警、商机触发源 |
| 数据归属 | 新增signals表，关联企业主档 |
| 复用情况 | 全新模块，V1.0的八层流水线作为采集端 |
| 开发优先级 | P1，Phase 2完成 |

信号类型至少覆盖：网站异常、官网缺失、GEO表现变化、政府处罚、招标中标、政策补贴、招聘扩张、ICP/工商变动、许可证到期、外贸相关信息。

模块4：Opportunity Engine 商机识别引擎

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职责 | 信号→规则匹配→产品机会→优先级评分→人工确认→销售任务 |
| 输入 | Signal Center信号、企业主档信息、历史成交数据 |
| 输出 | 商机建议、优先级评分、推荐切入点、销售任务 |
| 数据归属 | 新增opportunity_rules和opportunity_suggestions表 |
| 复用情况 | V0.1采用可解释规则引擎，不使用复杂自主Agent |
| 开发优先级 | P1，Phase 2完成 |

评分维度：真实需求证据、机会紧迫性、客户支付可能性、联系可达性、产品适配程度、服务交付能力、预计订单价值。AI可辅助解释和话术，但不得自行确认工商、资质或违法事实。

模块5：Sales Pipeline 销售跟进与成交

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职责 | 完整销售流程：线索→联系→需求→拜访→报价→谈判→成交→回款→复购 |
| 输入 | 线索、商机建议、客户信息 |
| 输出 | 跟进记录、商机、报价、订单、回款、销售漏斗 |
| 数据归属 | GuliERP已有sales模块可复用订单/回款部分 |
| 复用情况 | 已有activities/deals表，需扩展报价和回款字段 |
| 开发优先级 | P0，Phase 1完成核心，Phase 2完善 |

模块6：Service Catalog 服务产品与报价

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职责 | 服务产品目录、价格体系、报价模板、报价单生成、竞争对手信息 |
| 输入 | 三类销售服务及后续扩展服务 |
| 输出 | 标准化报价单、价格历史、竞品对比 |
| 数据归属 | 新增services和quotes表 |
| 复用情况 | 全新模块 |
| 开发优先级 | P1，Phase 2完成 |

模块7：Delivery Center 项目交付管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职责 | 项目立项、任务分配、交付进度、验收、客户满意度（后期） |
| 输入 | 成交订单 |
| 输出 | 项目看板、交付记录、验收单 |
| 数据归属 | 后期独立模块或复用GuliERP项目管理能力 |
| 复用情况 | Phase 4后评估，暂不开发 |
| 开发优先级 | P3，延迟至少3个月 |

模块8：Integration Layer 外部系统对接

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职责 | GoodJob整合、第三方API（工商/ICP/Quake）、消息通知（微信/邮件） |
| 输入 | 外部系统数据、内部事件 |
| 输出 | 同步数据、通知消息、集成日志 |
| 数据归属 | 新增integration_mappings和sync_logs表 |
| 复用情况 | GoodJob已有integration-sdk可参考 |
| 开发优先级 | P2，Phase 3-4逐步实现 |

模块9：Skill/Agent Providers 外部数据采集

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职责 | ICP备案查询、工商信息查询、GEO检测、Quake搜索、政府公开信息采集 |
| 输入 | 查询任务（域名/企业名/关键词） |
| 输出 | 结构化数据 + 证据记录，写入Signal Center和Evidence Center |
| 数据归属 | 独立Python服务，通过API与GuliERP交互 |
| 复用情况 | V1.0八层流水线的采集层，geo-optimizer-skill已验证 |
| 开发优先级 | P2，Phase 3逐步接入 |

模块10：Management Dashboard 经营驾驶舱

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职责 | 销售漏斗、转化率、团队绩效、线索来源分析、成本分析、回款跟踪 |
| 输入 | CRM全量数据 |
| 输出 | 经营看板、周报/月报、异常预警 |
| 数据归属 | GuliERP前端页面，数据来自已有表的聚合查询 |
| 复用情况 | 全新前端页面 |
| 开发优先级 | P1，Phase 2完成核心看板 |

五、统一企业主数据与去重

5.1 去重规则（强制执行顺序）

| 优先级 | 规则 | 说明 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18位统一社会信用代码 | 最权威的企业身份标识 | 精确匹配，自动合并 |
| 2 | 规范化完整法定名称 | 去除空格、统一全半角、去除"有限公司"等后缀变体后匹配 | 高置信度自动合并，标记待审核 |
| 3 | 域名/ICP备案 | 同一域名或备案号关联的企业 | 仅作为辅助证据，不自动合并 |
| 4 | 电话/邮箱/地址 | 联系方式相似 | 仅作为辅助证据，不自动合并 |

【说明】不同法定登记主体不得仅因共用电话或网站就自动合并。高风险重复记录进入人工审核队列。

5.2 企业身份模型

所有核心实体使用内部稳定ID（Guid），统一社会信用代码作为强身份标识，但不直接代替系统全部关系主键。企业身份支持：

别名管理：曾用名、简称、英文名、品牌名

多网站关联：一个企业可关联多个域名

多联系人：决策人、执行人、财务联系人等角色区分

来源记录：每条企业信息记录来源渠道和采集时间

合并审计：人工合并操作全程记录，支持错误合并恢复

六、Source & Evidence 证据中心

6.1 证据记录要求

每条重要企业情报必须记录完整证据链：

| 字段 | 说明 | 必填 |
| --- | --- | --- |
| 来源平台 | 如天眼查、工信部、Quake、政府公示网站 | 是 |
| 来源URL或文件 | 可追溯的原始链接或文件路径 | 是 |
| 采集时间 | 实际查询的时间戳 | 是 |
| 原始内容或摘要 | 查询返回的原始数据或关键摘要 | 是 |
| 查询条件 | 使用的查询关键词或参数 | 是 |
| 证据类型 | 工商信息/资质证件/网站检测/政府公示等 | 是 |
| 可信度 | 高/中/低，基于来源权威性 | 是 |
| 验证状态 | 已确认存在/已确认不存在/未查到/未查询/数据过期/需人工核实 | 是 |
| 人工审核人员 | 审核人ID | 否 |
| 最后验证时间 | 最近一次人工核实时间 | 否 |

6.2 验证状态定义（严格区分）

| 状态 | 含义 | 使用限制 |
| --- | --- | --- |
| 已确认存在 | 通过权威渠道确认该信息真实存在 | 可用于商机判断和销售话术 |
| 已确认不存在 | 通过权威渠道确认该信息不存在 | 可作为资质缺口证据，但需注明查询范围 |
| 未查到 | 查询了但未找到结果，不代表不存在 | 不得包装成"已证实没有" |
| 未查询 | 尚未执行该查询 | 不得做任何判断 |
| 数据过期 | 查询时间超过有效期（如工商信息超6个月） | 需重新查询后使用 |
| 需人工核实 | 自动查询结果存疑或存在矛盾 | 必须人工确认后才能使用 |

【说明】禁止把推测性资质缺口包装成已经证实的违规事实。未查询到证件不代表企业没有证件。

6.3 数据合规要求

数据来源许可：仅使用有合法授权的数据源，遵守各平台API使用条款

个人信息保护：人员资质涉及个人信息，需合规使用，不得用于线索以外用途

采集频率：政府网站爬虫需控制频率（建议3-5秒间隔），加24小时缓存

验证码处理：不得通过未经授权的打码服务绕过验证码，优先使用官方API

删除与更正：支持企业要求删除或更正信息的请求处理流程

访问权限：企业情报和证据仅限授权销售人员查看，操作留痕

七、三级GEO/企业报告体系

7.1 报告分级

| 级别 | 名称 | 用途 | 生成时机 | 内容深度 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 企业基础卡片 | 快速浏览和初筛 | 线索导入时自动生成 | 基本信息+核心信号+评分 | 低（免费工具） |
| L2 | 销售情报卡 | 高价值线索联系前准备 | 销售人员手动触发 | 推荐切入点+可核实证据+联系话术+竞品信息 | 中（可能调用付费API） |
| L3 | 正式企业诊断报告 | 有明确兴趣的客户和正式销售场景 | 客户要求或报价前 | 完整GEO检测+网站分析+行业对比+改进方案+报价建议 | 高（深度检测+人工整理） |

【说明】不再对所有线索自动生成完整报告。GEO作为按需触发的专业检测能力，不作为所有企业必须经过的步骤。

7.2 GEO检测规范

优先关注豆包、腾讯元宝、DeepSeek的真实消费端结果，ChatGPT为补充渠道

网站技术检测评分（geo-optimizer-skill）与真实AI产品回答分别记录，不得混为同一种GEO结果

禁止把模型API或普通网页搜索结果冒充消费端AI的实际回答

GEO检测结果需记录检测时间、工具版本、检测维度，支持历史对比

八、系统经营成本

8.1 成本分类

| 成本类别 | 明细 | 计费方式 | 预估月成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工商和ICP查询 | 天眼查/企查查API、beian工具 | 按次/包月 | 200-500元 |
| 大模型调用 | AI评估、话术生成、报告摘要 | 按token | 100-300元 |
| GEO检测 | geo-optimizer-skill（免费）+ 人工验证 | 免费+工时 | 0元+工时 |
| 网站检测资源 | Quake API（3000次/月免费额度） | 免费额度内 | 0元 |
| 数据采集和存储 | 服务器、数据库、缓存 | 云资源 | 100-200元 |
| 开发维护工时 | 三人团队兼职开发 | 人力成本 | 内部核算 |
| 销售获客成本 | 电话、交通、拜访礼品 | 按实际 | 1000-3000元 |
| 人工交付成本 | 建站、GEO优化、AI服务交付 | 按项目 | 按项目核算 |

8.2 单位经济模型（待测指标）

| 指标 | 计算公式 | 目标值 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每100条线索处理成本 | （查询费+工时）/线索数×100 | <200元 | 待测 |
| 每个有效商机成本 | 总获客成本/有效商机数 | <300元 | 待测 |
| 每次客户拜访成本 | （交通+时间+礼品）/拜访次数 | <100元 | 待测 |
| 每个成交客户获取成本 | 总获客成本/成交客户数 | <1500元 | 待测 |
| 平均客单价 | 总收入/成交客户数 | >5000元 | 待测 |
| 毛利率 | （收入-交付成本）/收入 | >40% | 待测 |
| 回款周期 | 从签单到回款的平均天数 | <30天 | 待测 |

【说明】以上为待测指标和测算区间，不得编造真实转化率。试点结束后用实际数据替换。

九、开发实施路线图

详细的Phase 0-4开发任务及验收表见独立文档《Phase 0-4开发任务及验收表》。此处给出总体节奏：

| 阶段 | 名称 | 周期 | 核心目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 源码与资产审计 | 已完成 | 核对现状，形成差距表 | 审计报告（本文档第四章） |
| Phase 1 | 国内CRM最小销售闭环 | 2-3周 | 企业主档+线索+跟进+商机+看板 | 可运行的CRM，20家试点 |
| Phase 2 | 企业情报与商机识别 | 3-4周 | 信号+证据+规则引擎+销售情报卡 | Signal Center + Opportunity Engine |
| Phase 3 | 线索自动化 | 4-6周 | ICP+工商+GEO+Quake+政府信息接入 | 自动化采集流水线 |
| Phase 4 | GoodJob整合与自动化运营 | 持续 | 数据同步+双向整合+运营自动化 | Integration Layer |

十、风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| GuliERP CRM本地启动失败 | Phase 1延期 | 中 | 先在本地完成数据库迁移和启动验证，再开发新功能 |
| 工商API成本超预期 | 经营成本上升 | 中 | 设置每日查询上限，7天去重缓存，优先用免费渠道 |
| 政府网站反爬或改版 | 信号采集中断 | 高 | 多数据源备份，失败记录人工补录，不依赖单一渠道 |
| 三人团队开发资源不足 | 进度延期 | 高 | 严格按优先级开发，Phase 1只做最小闭环，不追求功能完整 |
| 商业模型验证失败 | 收入不达预期 | 中 | 20家试点后复盘，调整服务定价和目标客户群 |
| 数据合规风险 | 法律风险 | 低 | 严格遵守证据中心规范，仅用授权数据源，人员信息脱敏 |
| GoodJob整合复杂度超预期 | Phase 4延期 | 中 | 保持GoodJob独立运行，先做只读同步，不做双向 |

文档版本：V0.2  |  编制：谷粒信息技术部  |  日期：2026年10月18日