GoodJob 渐进式迁移方案

V0.2 — 三阶段整合策略

一、背景与目标

1.1 现状

GoodJob CRM（谷粒CRM外贸版）是基于Node.js+MySQL的外贸客户管理系统，已完成品牌定制和bug修复，当前独立运行。GuliERP是基于.NET+PostgreSQL的国内经营系统底座，CRM模块正在开发。

1.2 整合目标

实现外贸客户和国内客户的统一视图

避免重复录入和数据不一致

保留GoodJob的外贸特有能力（WhatsApp、邮件、开发信、获客引擎）

渐进式整合，不影响现有业务运行

1.3 核心原则

GoodJob暂时独立运行，不立即重写

当前阶段不直接操作GoodJob生产数据库

通过Integration Layer/Adapter逐步整合

每阶段必须有回滚方案

二、三阶段整合策略

2.1 第一阶段：独立运行 + 预留设计（当前阶段）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| GoodJob状态 | 独立运行，外贸业务全部在GoodJob中 |
| GuliERP状态 | 国内CRM开发，不依赖GoodJob数据 |
| 整合动作 | 仅在GuliERP中预留字段和Adapter接口设计 |
| 数据流向 | 无实际数据同步 |
| 风险 | 无 |
| 完成标志 | GuliERP CRM模块可独立运行，Integration Layer接口设计完成 |

本阶段需要完成的设计工作：

在GuliERP companies表预留ExternalSystem和ExternalId字段

设计integration_mappings表（已在数据模型中定义）

设计GoodJob Adapter接口规范（只读优先）

明确字段映射关系（见第三章）

2.2 第二阶段：单向同步试点（Phase 4前期）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| GoodJob状态 | 继续独立运行，作为外贸数据主源 |
| GuliERP状态 | 国内CRM已稳定运行 |
| 整合动作 | GoodJob→GuliERP单向同步企业、联系人、商机 |
| 数据流向 | GoodJob（主）→ GuliERP（副本，只读标记） |
| 主数据归属 | 外贸客户主数据归GoodJob，国内客户归GuliERP |
| 风险 | 中：同步延迟、字段映射不完整、冲突处理 |
| 完成标志 | 10家外贸客户同步成功，数据一致性验证通过 |

同步范围（先只读，不回写）：

企业基本信息：名称、信用代码（如有）、行业、地址、网站

联系人：姓名、职位、邮箱、电话

商机：标题、金额、阶段、预计成交日

不同步：WhatsApp聊天记录、邮件内容、开发信模板（外贸特有，保留在GoodJob）

2.3 第三阶段：双向同步或逐模块迁移（Phase 4后期，需验证后）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 第二阶段运行稳定≥3个月，一致性>99%，权限和冲突方案验证通过 |
| 整合动作 | 评估双向同步或逐模块迁移GoodJob功能到GuliERP |
| 数据流向 | 双向同步，或逐步将外贸CRM功能迁移到GuliERP |
| 风险 | 高：冲突处理复杂、外贸特有功能迁移成本高 |
| 回滚方案 | 暂停双向同步，回退到单向同步模式 |
| 完成标志 | 根据业务验证结果决定，不预设时间表 |

【说明】第三阶段是否执行、何时执行，取决于第二阶段的实际运行效果和业务需求。不预设必须执行。

三、字段映射设计

3.1 企业映射

| GoodJob字段 | GuliERP字段 | 映射规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | ExternalId | 原样保存 | 用于关联 |
| name | CompanyName | 原样 |  |
| domain/website | company_websites.Domain | 拆分为独立表 | 一个企业可能多网站 |
| industry | Industry | 原样 |  |
| address | Address | 原样 |  |
| created_at | CreatedAt | 原样 |  |
| — | CreditCode | 外贸客户可能无信用代码 | 可空 |
| — | OwnerId | 映射到指定外贸销售 | 需配置 |
| — | Level | 默认"潜在" |  |

3.2 联系人映射

| GoodJob字段 | GuliERP字段 | 映射规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | ExternalId | 原样保存 |  |
| name | Name | 原样 |  |
| title | Position | 原样 |  |
| email | Email | 原样 |  |
| phone | Phone | 原样 |  |
| — | Role | 默认"执行人" | 人工调整 |

3.3 商机映射

| GoodJob字段 | GuliERP字段 | 映射规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | ExternalId | 原样保存 |  |
| title | Title | 原样 |  |
| value | Amount | 货币转换（默认USD→CNY） | 需配置汇率 |
| stage | Stage | 阶段映射（见下） |  |
| expected_close_date | ExpectedCloseAt | 原样 |  |
| — | ProductType | 默认"外贸" |  |

商机阶段映射：

| GoodJob阶段 | GuliERP阶段 |
| --- | --- |
| new | 初步接触 |
| contacted | 需求确认 |
| proposal | 方案报价 |
| negotiation | 谈判 |
| won | 成交 |
| lost | 失败 |

四、技术实现方案

4.1 Integration Layer架构

在GuliERP中新增Integration Layer模块，包含：

Adapter接口：IGoodJobAdapter，定义只读方法（GetCompanies、GetContacts、GetDeals）

同步服务：GoodJobSyncService，定时拉取增量数据

映射服务：GoodJobMappingService，字段转换和去重

冲突检测：ConflictDetector，检测数据不一致

同步日志：SyncLog，记录每次同步的成功/失败/冲突数

4.2 同步机制

| 机制 | 说明 |
| --- | --- |
| 同步方式 | 定时拉取（默认每小时一次），支持手动触发 |
| 增量同步 | 基于GoodJob的updated_at字段，只拉取变更数据 |
| 全量同步 | 首次同步和修复时使用，支持分页 |
| 幂等性 | 基于ExternalId+System唯一索引，重复同步不创建重复记录 |
| 失败重试 | 同步失败自动重试3次，间隔5分钟，仍失败则告警 |
| 同步日志 | 每次同步记录开始/结束时间、处理数、成功数、失败数、冲突数 |

4.3 冲突处理

| 冲突类型 | 处理策略 | 人工介入 |
| --- | --- | --- |
| 同一企业在两边都有 | 以信用代码/名称去重，GoodJob数据标记为"外贸来源" | 需人工确认合并 |
| 字段值不一致 | 保留两边值，GuliERP中标记为"待确认" | 需人工选择正确值 |
| GoodJob删除了记录 | GuliERP中不删除，标记为"外部已删除" | 需人工确认是否删除 |
| 联系人重复 | 按邮箱+电话去重 | 需人工确认 |

五、权限与安全

GoodJob同步过来的数据标记来源，销售只能查看自己负责的客户

外贸客户的WhatsApp/邮件等敏感沟通记录保留在GoodJob，不同步到GuliERP

同步操作全程留痕，支持审计

GoodJob API凭证加密存储，不硬编码

同步服务使用只读账号访问GoodJob，不修改GoodJob数据

六、回滚方案

| 阶段 | 回滚触发条件 | 回滚操作 | 数据影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 无实际同步，无需回滚 | — | 无 |
| 第二阶段 | 同步错误率>5%或数据严重不一致 | 暂停同步任务，标记同步数据为"待清理"，可选择删除或保留 | 可删除GuliERP中标记为"外贸来源"的副本数据，不影响GoodJob |
| 第三阶段 | 双向同步冲突无法解决 | 暂停双向同步，回退到单向同步 | 需人工核对冲突数据，可能需要手动修正 |

【说明】任何阶段的回滚都不影响GoodJob生产数据。GoodJob始终是外贸数据的主源。

七、实施时间表

| 阶段 | 时间 | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | Phase 1-2期间 | 预留字段、设计Adapter接口、字段映射文档 | 接口设计评审通过 |
| 第二阶段准备 | Phase 3后期 | 开发Adapter、同步服务、映射服务、冲突检测 | 单元测试通过 |
| 第二阶段试点 | Phase 4前期 | 10家外贸客户单向同步试点 | 数据一致性>99%，运行稳定2周 |
| 第二阶段推广 | Phase 4中期 | 全量外贸客户同步 | 所有外贸客户可在GuliERP查看 |
| 第三阶段评估 | Phase 4后期 | 评估是否需要双向同步或功能迁移 | 输出评估报告，由业务决策 |

文档版本：V0.2  |  编制：谷粒信息技术部  |  日期：2026年10月18日