V1.0与V0.2差距清单及经营问题回答

附：下一步开发建议

第一部分：V1.0与V0.2差距清单

一、总体差距

| 维度 | V1.0（2026-10-18） | V0.2（2026-10-18） | 差距说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档定位 | 线索自动化业务详细规划 | 企业经营系统总体规划 | 从单一功能规划升级为系统级规划 |
| 覆盖范围 | 八层线索流水线 | 十大模块+三阶段整合+经营成本 | 新增7个模块和整合方案 |
| 商业定位 | 未明确 | 三类可销售服务明确 | 新增商业定位和客单价预估 |
| 数据模型 | 六张CRM核心表 | 六张核心表+10张扩展表 | 新增信号/证据/商机规则等模型 |
| 验收标准 | 功能完成度 | 20家真实企业试点+可量化测试表 | 新增业务验收标准和失败判定 |
| EHS/资质 | 作为证件查询功能 | 先作为情报与商机来源 | 定位调整，不急于做成收费产品 |
| GEO报告 | 所有线索自动生成完整报告 | 三级报告体系（L1/L2/L3） | 从全量自动改为按需触发 |
| 成本核算 | 未涉及 | 8类成本+单位经济模型 | 新增经营成本控制 |
| GoodJob整合 | 未涉及 | 三阶段渐进式整合方案 | 新增完整整合策略 |
| 团队适配 | 未考虑 | 三人OPC团队资源约束 | 新增工时估算和资源分配 |

二、V0.2新增的十大模块（V1.0未覆盖）

| 模块 | V1.0状态 | V0.2设计 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM Core 客户管理核心 | 部分覆盖（companies表） | 完整客户主档+别名+多网站+360视图 | P0 |
| Lead Center 线索中心 | 覆盖（leads表） | 增强：去重规则、防撞单、退回机制 | P0 |
| Signal Center 企业情报中心 | 部分覆盖（八层流水线的输出） | 独立模块：10种信号类型+去重+有效期 | P1 |
| Opportunity Engine 商机识别引擎 | 未覆盖 | 全新：可解释规则引擎+7维度评分 | P1 |
| Sales Pipeline 销售跟进与成交 | 部分覆盖（activities/deals表） | 增强：完整12阶段销售流程+回款管理 | P0 |
| Service Catalog 服务产品与报价 | 未覆盖 | 全新：产品目录+报价单+价格管理 | P1 |
| Delivery Center 项目交付管理 | 未覆盖 | 规划中，Phase 4后评估 | P3 |
| Integration Layer 外部系统对接 | 未覆盖 | 全新：GoodJob三阶段整合+第三方API | P2 |
| Skill/Agent Providers 外部数据采集 | 覆盖（八层流水线） | 保留为子系统，纳入Signal Center数据源 | P2 |
| Management Dashboard 经营驾驶舱 | 未覆盖 | 全新：销售漏斗+团队绩效+成本分析 | P1 |

三、V1.0保留并纳入V0.2的设计

八层线索自动化流水线：作为Skill/Agent Providers子系统完整保留

六张CRM核心表架构：leads/companies/contacts/deals/activities/import_export_logs

去重规则：信用代码优先→全称→域名→电话（V0.2强化了"不同法人不自动合并"）

证件查询分类：通用/生产/危化品/建筑/人员五类（V0.2调整为先作为情报来源）

GEO检测工具：geo-optimizer-skill已验证可用（V0.2改为按需触发）

ICP备案查询：beian开源工具（V0.2纳入Phase 3）

Quake搜索集成：360网络空间测绘（V0.2纳入Phase 3）

四、已实现事实 vs 设计决策 vs 假设 vs 待核实

| 类别 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 已实现事实 | GuliERP CRM模块6实体+6服务+40+API+6前端页面，代码编译通过 | 源码审计 |
| 已实现事实 | GoodJob外贸CRM已定制并运行，220张表，50+API | 源码审计 |
| 已实现事实 | geo-optimizer-skill GEO检测工具已验证可用（example.com 22分） | 实际测试 |
| 已实现事实 | GuliERP已有identity/mdm/sales等11个模块，28个测试文件 | 源码审计 |
| 设计决策 | GuliERP为统一底座，GoodJob渐进式整合 | 用户确认 |
| 设计决策 | 三类优先销售服务：建站/GEO/AI数字化 | 用户确认 |
| 设计决策 | EHS/资质先作为情报来源，不做成收费产品 | 用户确认 |
| 设计决策 | V0.1用可解释规则引擎，不用复杂AI Agent | V0.2规划 |
| 假设 | 三人团队中1人可全职开发，2人可兼职测试 | 待确认 |
| 假设 | 天眼查/企查查API可购买且成本可控 | 待用户确认 |
| 假设 | 20家试点企业中至少3家有明确需求 | 待试点验证 |
| 待核实 | GuliERP CRM模块本地启动是否成功 | 待用户本地测试 |
| 待核实 | PostgreSQL数据库（192.168.2.228:5432）是否可访问 | 云电脑测试不通，待本地验证 |
| 待核实 | beian工具在用户本地Windows环境是否可用 | 待本地测试 |
| 待核实 | Quake API Key的具体额度和调用限制 | 待用户提供 |

第二部分：五个经营问题回答

问题一：谷粒最先应该销售哪三类服务，为什么？

结论

| 排序 | 服务 | 客单价预估 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业网站优化/重建 | 3000-15000元 | 最容易理解、现有线索最匹配、谷粒有交付能力、成交周期短 |
| 2 | GEO诊断与优化 | 2000-8000元/年 | 有差异化、可作为切入工具、可自动化检测、边际成本低 |
| 3 | 企业AI/数字化服务 | 5000-30000元 | 潜在客单价高、市场趋势好、可选择性试点验证需求 |

详细分析

第一类：企业网站优化/重建。这是谷粒的传统优势业务，历史客户资源中有大量网站客户。中小企业对网站改版的需求明确，决策链短，通常1-2次拜访即可成交。交付能力已验证，风险最低。建议作为主力成交产品，目标月成交2-3单。

第二类：GEO诊断与优化。这是差异化产品，目前潍坊市场做GEO的服务商极少。可以用免费诊断作为切入工具，先给客户出一份检测报告，再转化为付费优化服务。检测可自动化（geo-optimizer-skill已验证），边际成本低，适合规模化。建议作为重点验证产品，目标月成交1-2单。

第三类：企业AI/数字化服务。客单价最高，但需求验证难度大，很多中小企业对AI的认知还停留在ChatGPT聊天阶段。建议选择性试点，只对有明确数字化需求的客户推荐，不做大规模推广。目标季度成交1单即可。

不优先销售的服务及原因

EHS/环保/食品/资质咨询：需要专业资质和交付能力，谷粒自身不具备，需先找到可靠合作伙伴

培训服务：交付重、客单价低、复购差，不适合三人团队

外贸获客工具：已有GoodJob CRM产品，但国内客户外贸需求需验证，暂不作为主推

问题二：现有企业线索中，如何选出最值得拜访的20家？

筛选标准（按优先级排序）

| 优先级 | 筛选条件 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历史合作过的网站客户 | 30% | 已有信任基础，复购和转介绍概率高 |
| 2 | 有官网但GEO评分<40分 | 20% | 有网站说明有数字化意识，GEO低分说明有优化需求 |
| 3 | 无官网但企业规模≥20人 | 15% | 建站需求明确，决策链短 |
| 4 | 经营范围含"进出口"或有海关备案 | 15% | 外贸获客需求明确，可推荐外贸CRM+建站 |
| 5 | 注册地在潍坊及周边 | 10% | 便于上门拜访，差旅成本低 |
| 6 | 行业为制造/化工/机械/纺织 | 10% | 付费能力强，对网站和外贸需求高 |

排除标准

已注销或吊销的企业

明确表示过不需要服务的企业（6个月内不重复联系）

个体工商户且无雇员（付费能力弱）

已有完善网站和数字化团队的大型企业（竞争激烈，成交周期长）

20家分配建议

| 类别 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 历史网站客户 | 5家 | 从谷粒历史客户中筛选 |
| 有网站但GEO低分 | 4家 | 用GEO工具批量检测现有线索 |
| 无官网的规模企业 | 4家 | 从工商信息或地图POI中筛选 |
| 有外贸需求的企业 | 3家 | 经营范围含进出口的企业 |
| 转介绍或展会线索 | 4家 | 最近3个月内的新线索 |

问题三：三人团队每天如何使用GuliERP才能真正增加销售机会？

每日工作流程

| 时间 | 动作 | GuliERP操作 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00-9:15 | 晨会 | 查看今日待办、团队任务分配 | 当日任务清单 |
| 9:15-12:00 | 客户跟进 | 电话/微信联系，实时记录跟进内容和下次动作 | 跟进记录+新待办 |
| 13:30-16:30 | 重点拜访/方案 | 上门拜访记录、商机阶段更新、报价单生成 | 商机推进+报价 |
| 16:30-17:00 | 新线索处理 | 查看Signal Center新信号，确认或驳回商机建议 | 新商机或无效标记 |
| 17:00-17:30 | 当日复盘 | 检查今日待办完成情况，设置明日任务 | 明日待办 |
| 17:30-18:00 | 团队站会 | 查看经营看板，讨论问题和明日计划 | 问题清单 |

增加销售机会的关键机制

每条跟进必须记录"下次动作+计划时间"，系统自动生成待办，不漏掉任何客户

Signal Center自动监控企业信号（网站异常、资质到期、招标信息），每周至少产生5个新商机建议

经营看板每周一回顾，重点关注"超过7天未跟进"的客户，及时激活

失单原因必须记录，每月分析Top3失单原因，针对性改进

成交客户自动创建回款计划，到期提醒，减少坏账

三人分工建议

| 角色 | 负责人 | 主要职责 | 每日CRM使用重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售负责人 | Leo | 重点客户跟进、团队管理、报价审批 | 经营看板、高价值商机、团队任务分配 |
| 销售A | 成员1 | 新线索开发、冷启动跟进 | 线索领取、电话跟进、新商机创建 |
| 销售B | 成员2 | 存量客户维护、复购和转介绍 | 客户360视图、跟进提醒、回款跟踪 |

问题四：哪些模块必须现在开发，哪些可以延迟三个月？

必须现在开发（Phase 1，2-3周）

| 模块 | 原因 | 不开发的后果 |
| --- | --- | --- |
| CRM Core 客户主档 | 所有业务的基础 | 无法管理客户信息 |
| Lead Center 线索池 | 线索导入和分配是销售起点 | 无法批量导入和分配线索 |
| Sales Pipeline 跟进+商机 | 核心销售流程 | 无法记录跟进和推进商机 |
| 今日待办 | 保证不漏掉客户 | 跟进全靠记忆，必然遗漏 |
| 基础经营看板 | 团队管理和数据驱动 | 无法衡量销售绩效 |
| 用户权限 | 三人团队数据隔离 | 客户信息混乱，防撞单失效 |

可以延迟到Phase 2（1-2个月后）

| 模块 | 延迟原因 | 临时替代方案 |
| --- | --- | --- |
| Signal Center 企业情报 | 需要数据源接入，初期手动收集即可 | Excel记录重要信号 |
| Opportunity Engine 商机识别 | 需要积累信号数据后规则才有意义 | 人工判断商机 |
| Service Catalog 产品报价 | 初期产品少，手动做报价单即可 | Word模板报价单 |
| 销售情报卡（L2报告） | 高价值客户才需要，初期量少 | 手动整理客户资料 |

可以延迟三个月以上（Phase 3-4）

| 模块 | 延迟原因 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 线索自动化（ICP/工商/GEO/Quake） | 初期线索量不大，手动查询成本可接受 | 月线索量>100条时启动 |
| GoodJob整合 | 外贸和国内业务暂时独立运行无影响 | 国内CRM稳定运行3个月后评估 |
| Delivery Center 项目交付 | 成交客户少，手动管理交付即可 | 月成交>5单时启动 |
| EHS/资质查询爬虫 | 先作为情报来源，不做成产品 | 有明确付费客户需求时启动 |
| AI Agent自动化运营 | 规则引擎足够初期使用 | 规则匹配准确率>80%后考虑 |
| 双向数据同步 | 单向同步足够，双向复杂度高 | 单向同步稳定3个月后评估 |

问题五：如何验证系统真正帮助谷粒增加收入，而不仅仅是增加数据量？

核心指标（北极星指标）

| 指标 | 计算公式 | 目标值 | 验证周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月收入 | 实际到账金额 | 3万元/月 | 每月统计 |
| 有效商机转化率 | 成交商机数/有效商机总数 | >15% | 每季度统计 |
| 人均产出 | 月收入/销售人数 | >1万元/人/月 | 每月统计 |
| 客户获取成本 | 总获客成本/成交客户数 | <1500元/客户 | 每季度统计 |
| 复购率 | 复购客户数/总成交客户数 | >20% | 每半年统计 |

系统贡献度验证方法

对比实验：用GuliERP管理的线索 vs 不用系统管理的线索，对比跟进率、商机转化率、成交率

时间对比：系统上线前3个月 vs 上线后3个月，对比人均跟进数、商机数、成交额

来源分析：统计Signal Center自动识别的商机占总商机的比例，>30%说明系统有增量贡献

效率提升：统计每条线索平均处理时间，系统上线后应下降50%以上

漏跟率：统计"超过14天未跟进"的活跃客户比例，应<10%

避免"数据量幻觉"

不把"导入了多少线索"作为成功指标，线索质量比数量重要

不把"生成了多少报告"作为成功指标，报告是否促成商机才重要

不把"AI识别了多少信号"作为成功指标，信号转化为商机的比例才重要

不把"系统功能数量"作为成功指标，销售团队是否每天使用才重要

每月复盘：如果系统数据量增长但收入没增长，必须分析原因并调整

验证时间节点

| 节点 | 验证内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 试点结束（2周） | 系统可用性和流程完整性 | 18项功能测试≥16项通过 |
| 上线1个月 | 团队使用习惯和数据质量 | 3人日均使用>2小时，跟进记录完整度>80% |
| 上线3个月 | 销售效率提升 | 人均跟进数提升50%，商机数提升30% |
| 上线6个月 | 收入贡献验证 | 月收入达到3万元，系统来源商机占比>30% |

第三部分：下一步开发建议

一、立即执行（本周）

| 序号 | 任务 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户本地环境搭建：PostgreSQL数据库创建、GuliERP API启动验证 | Leo（技术） | API可访问，Swagger正常 |
| 2 | CRM数据库迁移执行，验证6张表创建成功 | Leo（技术） | 数据库表结构确认 |
| 3 | CRM前端启动验证，6个页面可访问 | Leo（技术） | 前端页面正常 |
| 4 | 准备20家试点企业数据（Excel模板） | 销售团队 | 20家企业数据清单 |
| 5 | 配置3个销售账号和权限 | Leo（技术） | 账号可登录，权限正确 |

二、Phase 1开发优先级排序

在现有CRM代码基础上，按以下优先级完善功能：

| 优先级 | 功能 | 原因 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 线索导入Excel模板和导入功能完善 | 试点必须，20家数据导入 | 2天 |
| P0 | 线索去重逻辑验证和优化 | 试点必须，不误合并不同法人 | 1天 |
| P0 | 跟进记录"下次动作+计划时间"强制必填 | 核心销售机制，不漏客户 | 1天 |
| P0 | 今日待办页面完善（逾期标红、一键完成） | 每日使用核心页面 | 1天 |
| P0 | 商机阶段流转和成交/失败记录 | 销售闭环必须 | 2天 |
| P1 | 客户360视图整合 | 提升跟进效率 | 1天 |
| P1 | 经营看板基础版（漏斗+团队绩效） | 团队管理需要 | 2天 |
| P1 | 线索领取/分配/防撞单 | 三人协作需要 | 1天 |
| P2 | 报价单生成和导出 | 有商机后才需要 | 2天 |
| P2 | 回款计划和跟踪 | 成交后才需要 | 1天 |

三、试点启动条件

GuliERP API和前端在本地环境稳定运行≥3天

20家试点企业数据准备完成并导入成功

3个销售账号配置完成，权限验证通过

核心流程（导入→分配→跟进→商机→成交）走通至少1遍测试

销售团队完成1小时系统使用培训

四、风险提示

最大风险：GuliERP CRM模块本地启动失败，导致Phase 1延期。建议先花1-2天专门解决环境问题，再开发新功能。

次大风险：三人团队开发资源不足，Leo同时做技术和销售，进度可能延期。建议Phase 1只做最小闭环，不追求功能完整。

商业风险：20家试点可能0成交，这是正常的，不代表系统失败。重点验证系统可用性和流程完整性。

数据风险：试点期间的真实客户数据需定期备份，避免系统bug导致数据丢失。

五、文档交付清单

| 序号 | 文档名称 | 路径 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷粒OPC企业经营系统总体规划 | gulierp/docs/product/ | V0.2 |
| 2 | GuliERP CRM产品需求文档PRD | gulierp/docs/product/ | V0.2 |
| 3 | CRM核心与扩展数据模型 | gulierp/docs/product/ | V0.2 |
| 4 | GoodJob渐进式迁移方案 | gulierp/docs/product/ | V0.2 |
| 5 | Phase 0-4开发任务及验收表 | gulierp/docs/product/ | V0.2 |
| 6 | 20家企业真实销售试点方案 | gulierp/docs/product/ | V0.2 |
| 7 | V1.0与V0.2差距清单及经营问题回答 | gulierp/docs/product/ | V0.2 |
| 8 | 谷粒CRM线索自动化业务详细规划（原V1.0，保留） | 项目根目录 | V1.0 |

文档版本：V0.2  |  编制：谷粒信息技术部  |  日期：2026年10月18日