谷粒CRM线索自动化业务详细规划

—— 从问题站点/单位清单到CRM线索的全流程自动化

一、业务背景与目标

1.1 业务背景

谷粒CRM目前已完成两套系统：外贸CRM（基于GoodJob定制，Node.js+MySQL）和国内CRM（基于GuliERP开发，.NET+PostgreSQL）。国内CRM采用六张表架构：线索池、客户主档、联系人、商机、跟进记录、导入导出日志。

当前线索获取主要依赖人工收集和Excel导入，存在以下问题：

效率低：人工查询企业信息、整理资料，每条线索耗时30分钟以上

信息不全：工商信息、资质证件、网站情况分散在不同平台，人工难以查全

跟进不及时：线索录入后缺乏优先级判断，高价值线索可能被遗漏

重复录入：缺乏统一去重机制，同一企业可能被多次录入

1.2 建设目标

构建一套自动化/半自动化的线索采集与补全流水线，实现：

线索获取效率提升80%以上（人工1天→自动1小时）

线索信息完整度提升200%（平均3个字段→平均10个字段）

线索转化率提升30-50%（按AI评分优先级跟进）

重复率降至5%以下（统一社会信用代码自动去重）

二、整体业务架构

2.1 八层流水线架构

整个业务流程分为八个层次，从输入到输出逐层处理：

| 层次 | 名称 | 核心内容 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | 输入源 | 问题站点清单 / 单位清单 | 人工导入 |
| 第二层 | 企业身份识别 | ICP备案查询 + 工商基本信息 | 自动化 |
| 第三层 | 企业信息补全 | 资质证件查询（分行业） | 半自动化 |
| 第四层 | 网站与GEO检测 | 网站存在性 + GEO评分 + 安全检测 | 自动化 |
| 第五层 | 需求评估 | 建站需求 + 外贸需求 + 资质缺口 | AI自动化 |
| 第六层 | 人工审核 | 信息确认 + 价值判断 + 分配跟进人 | 半自动 |
| 第七层 | 报告生成 | 检测报告PDF/Word + 跟进建议 | 自动化 |
| 第八层 | CRM线索池 | 写入六张表 + 创建跟进任务 | 自动化 |

2.2 两个业务场景

场景A：问题站点 → 线索

从360网站安全检测等工具获取有问题的站点清单，通过ICP备案查到所属企业，补全工商信息和资质证件，检测GEO推广情况，生成检测报告后写入CRM。

场景B：单位清单 → 线索

从政府公示、行业协会、招投标、地图、转介绍等渠道获取单位清单，先查工商信息，判断是否有网站：有网站则走场景A的网站检测流程；无网站则评估建站需求。同时评估外贸需求和资质缺口，最终写入CRM。

三、各层详细设计

3.1 第一层：输入源

| 输入类型 | 数据来源 | 初始字段 |
| --- | --- | --- |
| 问题站点清单 | 360安全检测、其他扫描工具导出 | 域名、安全问题列表 |
| 单位清单-政府公示 | 各地市场监管局、工信局公示 | 单位名称、地址、行业 |
| 单位清单-行业协会 | 行业协会会员名录 | 单位名称、联系人、电话 |
| 单位清单-招投标 | 政府采购网、招标平台 | 投标单位、中标单位 |
| 单位清单-地图 | 高德/百度地图POI | 单位名称、地址、电话 |
| 单位清单-转介绍 | 客户推荐、线下收集 | 单位名称、联系人 |
| 单位清单-Excel导入 | 历史积累、外部购买 | 自定义字段 |

3.2 第二层：企业身份识别

目标：确认"这个企业是谁"，拿到唯一标识（统一社会信用代码）。这是后续所有查询的关联键，也是CRM去重的唯一依据。

| 查询项 | 工具/数据源 | 输出字段 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICP备案查询 | beian开源工具 / 聚合数据API | 单位全称、备案号、主体类型 | ✅ 自动 |
| 工商基本信息 | 天眼查/企查查API | 统一社会信用代码、法人、成立日期、注册资本、经营范围、注册地址 | ✅ 自动（付费） |

3.3 第三层：企业信息补全（资质证件查询）

根据企业所属行业，查询相关资质证件。这是业务的核心增值点，也是技术难点。按行业分类如下：

3.3.1 通用证件（所有企业）

| 证件名称 | 发证机关 | 查询渠道 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 市场监管局 | 工商API已包含 | ✅ 自动 |
| 统一社会信用代码 | 市场监管局 | 工商API已包含 | ✅ 自动 |
| ISO体系认证（9001/14001/45001） | 认证机构 | 认监委网站 | ⚠️ 半自动 |
| 排污许可证 | 生态环境部 | 全国排污许可证管理信息平台 | ⚠️ 半自动 |
| 海关进出口收发货人备案 | 海关总署 | 中国国际贸易单一窗口 | ⚠️ 半自动 |

3.3.2 生产制造类企业

| 证件名称 | 发证机关 | 查询渠道 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业产品生产许可证 | 市场监管总局 | 全国工业产品生产许可证查询 | ⚠️ 半自动 |
| 食品生产许可证（SC） | 市场监管局 | 食品生产许可获证企业查询 | ⚠️ 半自动 |
| 食品经营许可证 | 市场监管局 | 各省市场监管局网站 | ⚠️ 半自动 |
| 药品生产许可证 | 药监局 | 国家药监局 | ⚠️ 半自动 |
| 医疗器械生产许可证 | 药监局 | 国家药监局 | ⚠️ 半自动 |
| 3C认证 | 认监委 | 全国认证认可信息公共服务平台 | ⚠️ 半自动 |

3.3.3 危化品类企业（高价值行业）

| 证件名称 | 发证机关 | 查询渠道 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品经营许可证 | 应急管理厅 | 各省应急管理厅网站 | 🔲 需爬虫 |
| 危险化学品安全生产许可证 | 应急管理部 | 应急管理部网站 | 🔲 需爬虫 |
| 危险化学品安全使用许可证 | 应急管理厅 | 各省应急管理厅网站 | 🔲 需爬虫 |
| 易制毒化学品经营备案 | 公安局 | 各省公安网站 | 🔲 需爬虫 |
| 重大危险源备案 | 应急管理厅 | 各省应急管理厅 | 🔲 需爬虫 |

3.3.4 建筑工程类企业

| 证件名称 | 发证机关 | 查询渠道 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑施工资质（总承包/专业承包/劳务） | 住建部/住建厅 | 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台） | ⚠️ 半自动 |
| 安全生产许可证（建筑） | 住建厅 | 四库一平台 | ⚠️ 半自动 |
| 注册建造师 | 住建部 | 四库一平台 | ⚠️ 半自动 |
| 注册工程师/建筑师 | 住建部 | 四库一平台 | ⚠️ 半自动 |
| 工程设计资质 | 住建部 | 四库一平台 | ⚠️ 半自动 |
| 工程监理资质 | 住建部 | 四库一平台 | ⚠️ 半自动 |

3.3.5 人员资质类（企业关键人）

| 证件名称 | 发证机关 | 查询渠道 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业主要负责人安全培训合格证 | 应急管理厅 | 各省应急管理厅 | 🔲 需爬虫 |
| 安全生产管理人员资格证 | 应急管理厅 | 各省应急管理厅 | 🔲 需爬虫 |
| 特种作业操作证（电工/焊工等） | 应急管理部 | 国家安全生产资格证书查询平台 | ⚠️ 半自动 |
| 特种设备作业人员证 | 市场监管局 | 全国特种设备公示信息查询 | ⚠️ 半自动 |
| 食品安全管理人员证 | 市场监管局 | 各省市场监管局 | 🔲 需爬虫 |

3.4 第四层：网站与GEO检测

| 检测项 | 工具 | 输出 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网站是否存在 | 搜索引擎/DNS查询 | 有/无网站、官网域名 | ✅ 自动 |
| GEO评分 | geo-optimizer-skill（已验证） | 0-100分、9个维度明细、改进建议 | ✅ 自动 |
| 安全问题 | 360检测结果输入/轻量自检 | HTTPS、移动端、加载速度、安全头 | ✅ 自动 |
| 网站技术栈 | Wappalyzer/自建 | 建站系统、服务器、CDN | ⚠️ 半自动 |

3.5 第五层：需求评估（AI Agent）

基于前面收集的所有信息，AI自动评估三个核心需求：

3.5.1 建站需求评估

| 评估条件 | 结论 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 无官网 | 强烈建议建站 | 高 |
| 有官网但GEO评分<50 | 建议优化/改版 | 中 |
| 有官网但无移动端适配 | 建议改版 | 中 |
| 行业竞争激烈（同行都有网站） | 建议建站 | 中 |
| 企业规模≥20人 | 建议建站 | 低 |

3.5.2 外贸获客需求评估

| 评估条件 | 结论 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 经营范围含"进出口"/"对外贸易" | 明确需求 | 高 |
| 海关备案已办理 | 明确需求 | 高 |
| 行业为制造/化工/纺织/机械 | 潜在需求 | 中 |
| 企业规模≥50人 | 潜在需求 | 中 |
| 注册地为沿海/外贸发达地区 | 潜在需求 | 低 |

3.5.3 资质缺口评估（新增）

| 评估条件 | 结论 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 行业要求必备证件但未查到 | 资质缺口（可作为切入点） | 高 |
| 证件即将到期（查到有效期） | 续期提醒（可作为切入点） | 中 |
| 人员资质缺失（如无安全管理员） | 培训需求 | 中 |

3.6 第六层：人工审核

自动化流程跑完后，进入人工审核队列，审核内容：

确认企业信息准确性（工商信息可能滞后）

确认联系人/电话有效性（自动查到的可能是工商登记电话，不是决策人）

判断线索价值（AI评分参考，人工最终确认）

调整评级（A/B/C/D）

分配跟进人

审核通过后，自动生成检测报告并写入CRM线索池。

3.7 第七层：报告生成

根据企业类型动态组合报告内容：

企业基本信息：名称、信用代码、法人、成立日期、注册资本、经营范围

资质证件清单：已取得的证件 + 缺失的证件（行业必备）

网站检测报告：GEO评分、安全问题、改进建议

需求评估结论：建站需求、外贸需求、资质缺口

跟进建议：首次联系话术、切入点、推荐产品

3.8 第八层：CRM线索池

| 表名 | 写入内容 |
| --- | --- |
| leads（线索池） | 基本信息 + GEO评分 + 建站需求标记 + 外贸需求标记 + 资质缺口标记 + 报告附件 |
| companies（客户主档） | 转化后写入，含完整工商信息和资质清单 |
| contacts（联系人） | 自动查到的法人/工商电话，人工补充决策人 |
| activities（跟进记录） | 自动创建第一条："线索自动采集，建议X日内联系" |
| import_export_logs（日志） | 记录本次批量导入的成功/失败/去重数 |

四、技术方案

4.1 核心工具与数据源

| 数据类型 | 推荐方案 | 成本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工商信息 | 天眼查/企查查API | 付费，约0.5元/次 | ✅ 已验证方案 |
| ICP备案 | beian开源工具 | 免费，需浏览器 | ✅ 已安装 |
| GEO检测 | geo-optimizer-skill | 免费，MIT协议 | ✅ 已测试可用 |
| 建筑资质 | 四库一平台爬虫 | 免费，开发成本 | 🔲 待开发 |
| 食品/生产许可 | 市场监管局爬虫 | 免费，开发成本 | 🔲 待开发 |
| 危化品许可 | 应急管理厅爬虫 | 免费，各省不同 | 🔲 待开发 |
| 人员资质 | 应急管理部查询平台 | 免费，开发成本 | 🔲 待开发 |
| AI需求评估 | 大模型API | 按token计费 | 🔲 待开发 |
| 报告生成 | python-docx/reportlab | 免费 | 🔲 待开发 |

4.2 系统架构

采用Python微服务架构，各Skill独立部署，通过消息队列或API编排：

采集层：各查询Skill独立运行，支持缓存和重试

编排层：根据输入类型自动选择查询流程，支持断点续跑

评估层：AI Agent统一评估，输出结构化结果

输出层：报告生成 + CRM API写入

管理层：任务监控、成本统计、失败重试

4.3 与CRM的集成方式

通过CRM已有的REST API集成，不直接操作数据库：

线索写入：POST /api/v1/crm/leads（单条）或 /batch-import（批量）

去重检查：创建前按统一社会信用代码查询是否已存在

报告附件：上传到CRM文件存储，关联到线索记录

跟进任务：POST /api/v1/crm/activities 自动创建

五、分阶段实施计划

第一阶段：核心跑通（2-3周）

目标：跑通最核心的流程，验证业务价值。

| 序号 | 任务 | 说明 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICP备案查询Skill封装 | beian工具封装为可调用函数 | 1天 |
| 2 | GEO检测Skill封装 | geo-optimizer-skill封装为可调用函数 | 1天 |
| 3 | 工商信息查询接入 | 天眼查/企查查API接入 | 2天 |
| 4 | 简单线索采集脚本 | 输入域名/单位名→自动查询→输出结构化数据 | 3天 |
| 5 | CRM线索写入接口对接 | 调用CRM API写入线索池 | 2天 |
| 6 | 简单报告生成 | Word模板填充基本信息 | 2天 |
| 7 | 测试与优化 | 端到端测试，修复问题 | 3天 |

交付物：可运行的半自动化脚本，输入域名/单位名，自动查询ICP+工商+GEO，生成报告并写入CRM。

第二阶段：证件查询（4-6周）

目标：实现主要行业的资质证件查询，提升线索信息完整度。

| 序号 | 任务 | 说明 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑资质查询 | 四库一平台爬虫（施工资质+安许+人员） | 1周 |
| 2 | 食品生产许可证查询 | 市场监管局爬虫 | 1周 |
| 3 | 工业产品生产许可证查询 | 市场监管总局爬虫 | 1周 |
| 4 | 危化品许可证查询 | 应急管理厅爬虫（先做山东省） | 1周 |
| 5 | 人员资质查询 | 特种作业操作证查询 | 1周 |
| 6 | 证件有效期监控 | 查到有效期后自动计算到期提醒 | 1周 |

交付物：5个行业证件查询Skill，支持自动查询和有效期提醒。

第三阶段：AI评估与全自动化（持续）

目标：实现全自动流水线，AI自动判断需求和优先级。

| 序号 | 任务 | 说明 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建站需求评估Agent | AI判断是否需要建站+理由 | 1周 |
| 2 | 外贸需求评估Agent | AI判断是否需要外贸获客工具+评分 | 1周 |
| 3 | 资质缺口评估Agent | AI对比行业必备证件，找出缺口 | 1周 |
| 4 | 全自动流水线编排 | 导入清单→自动跑完所有Skill→人工审核队列 | 2周 |
| 5 | 智能分配与话术生成 | AI自动分配跟进人+生成首次联系话术 | 2周 |
| 6 | 与外贸CRM打通 | 高价值外贸需求线索双向同步 | 2周 |

六、逐步实现优先级建议

建议从最简单、最容易验证价值的功能开始，逐步叠加：

| 优先级 | 功能 | 理由 | 建议时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | GEO检测Skill | 已验证可用，封装最简单，立刻能产出价值 | 立即开始 |
| P0 | 工商信息API接入 | 所有查询的基础，必须先做 | 立即开始 |
| P1 | ICP备案查询 | 开源工具，本地可运行 | 第1周 |
| P1 | CRM线索写入 | 闭环必须，已有API直接调用 | 第1周 |
| P2 | 简单报告生成 | Word模板，提升交付感 | 第2周 |
| P2 | 建筑资质查询 | 四库一平台最规范，爬虫相对容易 | 第3周 |
| P3 | 食品生产许可查询 | 市场监管局，各省不同 | 第4周 |
| P3 | 建站需求评估Agent | AI评估，规则明确 | 第5周 |
| P4 | 危化品许可查询 | 应急管理厅，各省差异大 | 第6周 |
| P4 | 外贸需求评估Agent | AI评估，需积累样本 | 第7周 |
| P5 | 全自动流水线编排 | 复杂度高，需前面都稳定 | 第8周后 |

七、风险与注意事项

爬虫合规性：政府网站爬虫需注意频率和robots协议，建议加缓存（24小时）和延时（3-5秒）

数据时效性：证件信息可能有滞后，报告中需注明查询日期和数据来源

查询失败处理：部分省份网站可能反爬或改版，需记录失败并支持人工补录

成本控制：工商API按次收费，需设置每日查询上限和去重缓存（同一企业7天内不重复查）

隐私保护：人员资质涉及个人信息，需合规使用，不得用于线索以外的用途

验证码处理：部分查询平台有验证码，需接入打码平台或降低查询频率

数据备份：所有查询结果缓存到本地数据库，避免重复查询和数据丢失

八、预期效果

| 指标 | 现状 | 目标 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线索获取效率 | 人工收集1天 | 自动采集1小时 | 提升80% |
| 线索信息完整度 | 平均3个字段 | 平均10个字段 | 提升200% |
| 线索转化率 | 无差别跟进 | 按AI评分优先级跟进 | 提升30-50% |
| 销售跟进效率 | 手动查信息 | 报告自动生成 | 节省60%调研时间 |
| 数据质量 | 重复录入多 | 信用代码自动去重 | 重复率<5% |

文档版本：V1.0

编制日期：2026年10月18日