谷粒CRM 20家企业真实销售试点方案

V1.0  |  2026年10月18日  |  谷粒信息科技服务中心

一、试点目标

以20家潍坊及周边真实企业为样本，验证谷粒CRM国内版（GuliERP底座）从线索导入、去重、分配、跟进、商机到经营看板的完整销售闭环是否可用。试点不以成交数量为软件功能成败标准，重点验证系统能否支撑三人销售团队的日常操作，并发现影响实际使用的问题。

二、20家企业选取标准与来源

2.1 选取标准

| 维度 | 标准 |
| --- | --- |
| 地域 | 潍坊及周边（昌乐、寿光、诸城、青州等），优先昌乐本地 |
| 行业 | 食品/农牧/机械/化工/新材料等中小企业，有建站或GEO优化潜力 |
| 数据质量 | 有独立域名或可通过ICP查到企业全称，排除政府/教育/医院 |
| 来源多样性 | Quake测绘、历史客户、转介绍、Excel导入各占一定比例 |

2.2 企业清单（试点用，实际以CRM导入结果为准）

首批20家从Quake测绘结果中筛选，涵盖食品、机械、化工、新材料等行业。完整清单见CRM线索池，导入后自动去重。

三、三人团队分工

| 角色 | 人员 | 职责 | 系统权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售A | — | 负责10家企业跟进，重点食品行业 | 线索读写、商机创建、跟进记录 |
| 销售B | — | 负责10家企业跟进，重点机械/化工 | 线索读写、商机创建、跟进记录 |
| 销售C/负责人 | — | 审核线索、分配、看经营看板、复盘 | 全部权限+看板 |

四、试点周期与每日流程

4.1 周期：2周（10个工作日）

| 阶段 | 时间 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 第1天 | 20家导入CRM，分配负责人，确认每人10家 |
| 首轮联系 | 第2-4天 | 每人完成10家首次电话/微信联系，记录结果 |
| 深度跟进 | 第5-8天 | 对有兴趣的企业建商机、约拜访、出报价 |
| 复盘 | 第9-10天 | 汇总数据，输出问题清单和改进计划 |

4.2 每日操作流程

1. 上班打开「今日待办」，处理逾期和当天任务；2. 按分配清单联系企业，每次联系后在客户详情页写跟进记录（含下次动作和日期）；3. 有明确需求的企业创建商机，推进阶段；4. 下班前查看「经营看板」，确认漏斗数据。

五、系统功能验证清单（可量化）

| 编号 | 验证项 | 通过标准 | 失败判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 20家导入 | 全部导入成功，有导入结果报告 | 导入失败>2家 |
| V2 | 去重 | 重复企业正确识别，不误合并不同法人 | 误合并≥1家 |
| V3 | 分配负责人 | 每家企业有明确负责人 | 无负责人>2家 |
| V4 | 跟进记录 | 可记录电话/微信/上门，含下次动作 | 无法创建跟进 |
| V5 | 今日待办 | 有下次动作的跟进出现在待办，逾期标红 | 待办不出现或逾期判断错 |
| V6 | 标记完成 | 标记后从待办消失 | 标记后仍在待办 |
| V7 | 商机管理 | 可创建商机、推进阶段、赢单/输单 | 任一操作失败 |
| V8 | 经营看板 | 漏斗数、转化率、金额与实际一致 | 数据偏差>10% |
| V9 | 权限隔离 | 销售A看不到销售B的私有数据（如配置） | 越权访问 |
| V10 | Excel导入 | 可批量导入并显示去重报告 | 导入或报告失败 |

六、成功与失败判定

6.1 系统功能成功标准

V1-V8全部通过，V9-V10无阻断性问题。试点期间系统稳定运行，无数据丢失。

6.2 经营效果（参考指标，非功能成败标准）

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首次联系率 | ≥80%（16/20） | 2周内完成首次联系 |
| 有兴趣率 | ≥20%（4/20） | 愿意进一步沟通 |
| 商机数 | ≥3个 | 进入方案/报价阶段 |
| 成交 | 不做硬性要求 | 经营效果，非软件功能指标 |

注意：短期未成交不代表系统功能失败。系统价值在于让跟进过程可追溯、可量化，降低漏单率。

七、风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 企业联系不上 | 记录联系失败原因，3次后标记暂存，不强行推进 |
| 重复企业误判 | 高风险重复进入人工审核，不自动合并 |
| GEO/ICP数据不准 | 标注为“待核实”，不直接作为销售结论 |
| 系统不稳定 | 每日导出关键数据备份，云端+本地双份 |
| 三人操作不规范 | 第3天中期检查，统一跟进记录格式 |

八、试点输出物

1. 20家企业导入结果报告；2. 每人跟进记录汇总；3. 商机清单与阶段分布；4. 经营看板截图；5. 问题清单与改进计划（按优先级排序）；6. 试点总结（功能验证结果+经营效果初步判断）。

—— 全文完 ——