谷粒POI地图标识业务规划

V1.0  |  2026年10月19日  |  谷粒信息科技

一、业务概述

1.1 业务定义

POI（Point of Interest，兴趣点）地图标识业务，是指帮助个体工商户、小商家、门店等客户，在百度地图、高德地图、腾讯地图（花瓣地图）等平台上完善店铺信息（电话、图片、营业时间、介绍等），以及帮助被平台下架的店铺重新上架，并在抖音、快手等短视频平台添加店铺地址定位的服务。

1.2 目标客户

| 客户类型 | 典型特征 | 核心需求 | 客单价区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐饮门店 | 小餐馆、奶茶店、快餐店 | 地图信息完善、抖音地址添加 | 300-800元 |
| 零售商铺 | 便利店、服装店、五金店 | 电话/图片/介绍补充、重新上架 | 200-500元 |
| 服务门店 | 理发店、美容院、维修店 | 多平台同步、营业时间标注 | 300-1000元 |
| 被下架店铺 | 因整顿/投诉/信息不全被下架 | 重新上架、信息整改 | 500-1500元 |
| 新开业店铺 | 刚开业尚未在地图标注 | 全平台新建POI、抖音地址 | 500-1200元 |

1.3 与现有CRM业务的关系

现有GuliERP CRM主要服务企业级客户（建站、GEO优化、AI数字化，客单价5千-5万）。POI业务服务个体商户和小商家，客单价偏低但客户基数大。两者共用CRM底座（客户主档、线索池、商机、跟进、标签），POI业务作为独立业务线接入，不影响现有企业客户流程。

二、地图平台能力评估

2.1 三大平台对比

| 对比维度 | 百度地图 | 高德地图 | 腾讯地图（花瓣） |
| --- | --- | --- | --- |
| POI总量 | 约1.18亿 | 约1.24亿（为苹果地图供数） | 相对较少，小微地点较全 |
| 免费配额 | 地点检索30万次/日 | 搜索5000次/月（个人） | 需申请，配额有限 |
| 企业认证 | 配额提升 | 搜索提升至更高 | 需企业认证 |
| POI详情字段 | 名称/地址/电话/坐标/标签 | 名称/地址/电话/坐标/类型 | 名称/地址/电话/坐标 |
| 数据特点 | 餐饮娱乐推荐丰富 | 分类精细、数据量大 | 社区小微地点收录全 |
| MCP支持 | 已支持（8个核心API） | 已支持（12项功能） | 未明确 |
| 历史POI查询 | 不支持 | 不支持（仅90天历史路况） | 不支持 |

2.2 交叉对比策略

三大平台POI数据存在差异，交叉对比是核心业务价值：

• 百度有、高德没有 → 高德平台信息缺失，可帮客户补充

• 高德有、百度没有 → 百度平台信息缺失，可帮客户补充

• 腾讯有、其他没有 → 小微商户常见场景，腾讯本地化优势

• 三个平台都搜不到 → 可能已被下架或从未标注，重点商机

• 三个平台都有但信息不全 → 信息完善服务

2.3 时光机历史数据方案

三大地图平台均不提供历史POI数据查询API。百度和高德的时光机功能仅针对街景历史影像，不包含POI属性数据。自建历史快照是唯一可行方案：

| 方案 | 实现方式 | 时间跨度 | 成本 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自建POI快照表 | 每次检测保存完整POI信息到数据库，定期重检对比 | 从上线日起积累 | 低（数据库存储） | 高，推荐 |
| 互联网档案馆 | 抓取历史地图网页快照 | 不确定，地图数据少 | 中 | 低，不推荐 |
| 第三方数据服务商 | 极海、GeoQ等可能有历史POI | 需咨询 | 高（付费） | 中，后期评估 |
| 百度街景时光机 | 街景历史影像，非POI数据 | 数年 | 低 | 低，仅作辅助 |

建议：立即建立POI快照表，每次检测保存平台、店铺名、电话、地址、坐标、状态、检测时间。3个月后即可对比变化，6个月后形成有价值的时光机能力，可识别最近被下架的店铺。

三、技术方案设计

3.1 系统架构

POI业务作为GuliERP CRM的独立模块接入，复用现有底座：

• 复用：客户主档、线索池、联系人、商机、跟进、标签、Excel导入、经营看板

• 新增：POI检测服务、POI快照表、多平台对比引擎、整顿公告监控

• 扩展：主体类型加个体商户/门店，服务产品加POI类，商机规则加POI规则

3.2 核心模块

模块1：POI检测服务

调用三大地图平台API，批量检测店铺信息完善度：

| 检测项 | 说明 | 缺失判定 |
| --- | --- | --- |
| 电话 | 店铺联系电话 | 无电话或电话无效 |
| 图片 | 店铺门面/内景图片 | 无图片或图片数量少于3 |
| 营业时间 | 开门时间标注 | 无营业时间 |
| 介绍 | 店铺简介 | 无介绍或介绍少于20字 |
| 地址精度 | 坐标是否精确到门址 | 坐标偏移大于50米 |
| 店铺状态 | 是否正常营业 | 搜索不到等于可能下架 |
| 分类标签 | 行业分类是否正确 | 分类错误或无分类 |

模块2：多平台对比引擎

同一店铺在三大平台的信息交叉对比，输出差异报告：

• 平台覆盖度：在几个平台有POI记录

• 信息完整度：各平台字段填充率评分

• 差异清单：哪些平台缺哪些信息

• 下架风险：某平台突然搜不到等于可能被下架

模块3：POI快照与历史对比

每次检测保存快照，支持历史对比：

• poi_snapshots表：平台、店铺名、电话、地址、坐标、状态、检测时间

• 变化检测：与上次快照对比，标记新增/修改/消失

• 下架识别：连续2次检测搜不到等于标记疑似下架

• 时光机：按时间轴查看店铺信息变化

模块4：整顿公告监控

监控潍坊本地市场监管局、商务局等官方公告，识别被整顿/下架的店铺：

• 数据源：潍坊市市场监管局官网、各区市分局公告、信用中国（山东）

• 关键词：停业整顿、吊销执照、下架、整改、注销

• 时间范围：重点关注最近一年公告

• 输出：被整顿店铺清单自动导入线索池，打待重新上架标签

3.3 数据模型

| 表名 | 用途 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| crm.poi_records | POI检测主记录 | 店铺名、平台、电话、地址、坐标、完整度评分、检测时间 |
| crm.poi_snapshots | 历史快照 | poi_record_id、快照JSON、检测时间、变化标记 |
| crm.poi_comparisons | 多平台对比 | 店铺名、百度状态、高德状态、腾讯状态、差异摘要 |
| crm.announcement_alerts | 整顿公告 | 标题、来源URL、发布时间、涉及店铺、关键词 |

以上表在现有crm schema中新增，不影响已有9张CRM表。

四、与现有CRM的集成方案

4.1 复用现有能力

| 现有能力 | POI业务复用方式 |
| --- | --- |
| 线索池 | 店铺清单导入线索池，打POI客户标签 |
| 客户主档 | 个体商户作为客户主档，主体类型等于个体商户 |
| 商机管理 | POI信息缺失创建地图标注商机 |
| 跟进记录 | 电话/微信/上门跟进，记录沟通内容 |
| 标签系统 | POI客户、待标注、已下架、待重新上架、抖音地址 |
| Excel导入 | 从抖音/快手/豆包获取店铺清单，批量导入 |
| 经营看板 | POI商机漏斗、成交金额、服务类型分布 |
| 去重规则 | 店铺名加电话加地址去重（信用代码对个体户不适用） |

4.2 需要扩展的能力

| 扩展项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 主体类型 | 新增个体商户/门店（SubjectType等于10） | P0 |
| 服务产品 | 新增地图标注、抖音地址添加、门店信息完善 | P0 |
| 商机规则 | 新增POI信息缺失到地图标注服务规则 | P0 |
| 信号类型 | 新增POI信息缺失、疑似下架、整顿公告信号 | P1 |
| POI检测页面 | 前端新增POI检测页面，输入店铺名到多平台检测到报告 | P1 |
| 整顿公告页面 | 前端新增公告监控页面，展示被整顿店铺清单 | P2 |

五、实施阶段规划

Phase A：轻量接入（1-2周）

目标：不开发检测自动化，先用现有CRM能力跑通POI业务流程。

| 任务 | 说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 主体类型扩展 | 加个体商户/门店 | 可选择该类型 |
| 服务产品扩展 | 加3个POI服务产品 | 商机可选这些产品 |
| 标签扩展 | 加POI相关标签 | 可打标签筛选 |
| 商机规则 | 加POI检测规则（手动触发） | 生成POI商机建议 |
| 店铺清单导入 | Excel导入模板加示例 | 批量导入10家测试 |
| SOP文档 | 整理地图标注操作指引 | 可交付给客户的操作手册 |

Phase B：POI检测自动化（3-4周）

目标：接入地图API，自动检测店铺信息完善度。依赖用户上传的本地POI查询代码。

| 任务 | 说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 审计本地代码 | 用户上传POI查询代码后审计 | 输出可复用模块清单 |
| 百度地图API接入 | 地点检索加详情，申请AK | 10家店铺批量检测 |
| 高德地图API接入 | 搜索加详情，申请Key | 10家店铺批量检测 |
| 腾讯地图API接入 | 地点检索，申请Key | 10家店铺批量检测 |
| 多平台对比 | 三平台结果交叉对比 | 输出差异报告 |
| POI快照表 | 每次检测保存快照 | 可查询历史记录 |
| 前端POI检测页 | 输入店铺名到检测到报告展示 | 页面可用 |
| 检测结果转商机 | 信息缺失自动生成商机加信号 | 自动创建商机 |

Phase C：公告监控与半自动上架（4-6周）

| 任务 | 说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 整顿公告爬虫 | 监控潍坊市场监管局公告 | 每周自动抓取 |
| 公告解析 | 提取涉及店铺名称 | 准确率大于80% |
| 自动导入线索 | 被整顿店铺到线索池 | 自动打标签 |
| 重新上架SOP | 整理各平台重新上架流程 | 可操作的步骤文档 |
| 抖音地址添加 | 整理抖音商家后台添加地址流程 | SOP文档 |
| 快手地址添加 | 整理快手商家后台添加地址流程 | SOP文档 |

六、成本与收益估算

6.1 开发成本

| 阶段 | 工时（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Phase A 轻量接入 | 3-5 | 配置为主，少量代码 |
| Phase B 检测自动化 | 10-15 | API接入加对比引擎加前端 |
| Phase C 公告监控 | 8-12 | 爬虫加解析加SOP文档 |
| 合计 | 21-32 | 约1-1.5个月（一人开发） |

6.2 运营成本

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 百度地图API | 免费 | 30万次/日足够 |
| 高德地图API | 免费/低费 | 个人5000次/月，企业认证更高 |
| 腾讯地图API | 免费/低费 | 需申请配额 |
| 服务器存储 | 极低 | POI快照数据量小 |
| 人工交付 | 主要成本 | 每单30分钟到2小时操作 |

6.3 收益模型

| 指标 | 保守估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单客均价 | 500元 | 地图标注加抖音地址 |
| 月成交客户 | 20家 | 三人团队，每人每周1-2家 |
| 月收入 | 10000元 | POI业务单独核算 |
| 转化率 | 5%-10% | 线索到成交 |
| 月需线索量 | 200-400家 | 按转化率反推 |
| 复购/升级 | 10%-15% | 部分客户升级建站/GEO服务 |

POI业务月收入目标1万元，作为现有企业业务（月目标3万）的补充。部分POI客户后续可转化为建站/GEO客户，形成客户升单路径。

七、风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 地图API配额不足 | 中 | 三平台分流使用，高德申请企业认证，高峰期错峰 |
| 抖音/快手无开放API | 高 | 不做自动化，整理SOP文档手动操作，或评估RPA |
| 反爬与合规 | 中 | 优先用官方API，公告监控用官方网站，不碰验证码绕过 |
| 客单价低、利润薄 | 中 | 批量服务（10家起），标准化SOP提高效率，主推升单 |
| 店铺不配合 | 低 | 提供代操作服务，客户只需提供营业执照 |
| 被下架店铺无法重新上架 | 中 | 先评估上架可行性，不承诺100%成功 |
| 本地代码不可用 | 低 | Phase B前先审计，不可用则从零开发 |

八、立即行动项

1. 用户上班后上传本地POI查询代码，审计可复用模块。

2. 申请三大地图平台开发者账号和API Key（百度、高德、腾讯）。

3. 开始Phase A：主体类型、服务产品、标签、商机规则的扩展（本周可完成）。

4. 整理10家测试店铺清单，验证导入和商机流程。

5. 整理地图标注SOP文档初稿，作为交付物料。

九、结论

POI地图标识业务建议合并进现有GuliERP CRM，作为独立业务线接入。核心理由：复用CRM底座成本低，客户群体虽不同但销售流程一致，低客单价业务可作为流量入口并向高客单价业务升单。

技术上，三大地图平台API均可接入，交叉对比是差异化优势。时光机历史数据通过自建快照表实现，3-6个月后形成能力。抖音/快手地址添加暂不做自动化，以SOP文档加手动操作为主。

建议立即启动Phase A（1-2周），验证业务流程后再投入Phase B自动化开发。用户上传的本地POI代码在Phase B启动前审计，决定复用程度。