运行基线与权限核验报告

Guli Platform V2 · 2026-10-19 · 只读核验阶段

一、执行摘要

本轮为只读核验，未启动、停止或重启任何服务，未执行迁移、seed或数据库写入。核验目标是确认Guli CRM客户与GuliERP客商候选匹配功能的开工条件。

核心结论：源码层面具备开发基础（CRM端点、权限策略、MDM客商实体均已定义），但运行层面全部未核验——PostgreSQL、API、Web均未运行，无法确认迁移已应用、表已创建、权限已分配。当前为NO-GO，需先启动数据库完成运行核验。

二、项目基线（源码证实）

| 项目 | 实际值 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 项目路径 | /home/user/.../gulierp | pwd |
| 分支 | feature/crm-module | git branch |
| 提交SHA | 8391a1f | git rev-parse |
| 工作区 | 干净，无未提交改动 | git status --short |
| 与origin/master | 领先23个提交 | git log |
| 最近提交 | 命名统一：CRM导航标签改为Guli CRM | git log -1 |

三、服务运行状态（运行证实：均未运行）

| 服务 | 状态 | 检查方式 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 未运行 | pg_ctl status | 返回no server running |
| API服务(5000) | 未运行 | ps + curl | 无dotnet进程，端口无监听 |
| Web前端(5173) | 未运行 | ps + curl | 无node/vite进程，端口无监听 |
| API构建产物 | 存在 | 文件检查 | GuliERP.Api.dll，编译时间2026-10-19 08:33 |
| PG数据目录 | 存在 | ls | pgdata/，PG_VERSION=16，含base/global等 |
| 启动脚本 | 存在 | ls | start-gulicrm.sh(2392字节) + postgres-watchdog.sh(1009字节) |

本轮按边界要求未启动任何服务。最小启动方案：执行start-gulicrm.sh（该脚本会依次启动PostgreSQL→watchdog→API→Web），但需用户确认后执行。

四、DbContext → Schema → 迁移历史表对照表（源码证实）

重要修正：V1.1任务卡中查询public.__EFMigrationsHistory是错误的。实际每个DbContext的迁移历史表都在各自schema中，且Foundation使用自定义小写表名。

| DbContext | Schema | 迁移历史表 | 表名来源 | 迁移文件位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FoundationDbContext | foundation | foundation.__ef_migrations_history | 自定义表名（全小写） | modules/foundation/Migrations/ |
| IdentityDbContext | identity | identity.__EFMigrationsHistory | 默认表名 | modules/identity/.../Migrations/ |
| MdmDbContext | mdm | mdm.__EFMigrationsHistory | 默认表名 | modules/mdm/.../Migrations/ |
| SalesDbContext | sales | sales.__EFMigrationsHistory | 默认表名 | modules/sales/.../Migrations/ |
| PurchaseDbContext | purchase | purchase.__EFMigrationsHistory | 默认表名 | modules/purchase/.../Migrations/ |
| CrmDbContext | crm | crm.__EFMigrationsHistory | 默认表名 | modules/crm/.../Migrations/（6个迁移） |
| DocumentKernelDbContext | doc_kernel | doc_kernel.__EFMigrationsHistory | 默认表名 | modules/document-kernel/.../Migrations/ |

CRM的6个迁移文件：InitCrmSchema（建6表：companies/leads/contacts/deals/activities/import_export_logs）、AddSignals（建signals表）、AddSignalEvidence（加6列）、AddSubjectType（加SubjectType列）、AddQuakeQueryHistory（建quake_query_histories表）、AddTags（加tags列）。实际是否已应用到数据库：未核验（PG未运行）。

五、CRM端点与权限核验

5.1 端点与策略映射（源码证实）

| 指标 | 实际值 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| CRM端点总数 | 71个端点映射 | CrmEndpoints.cs grep |
| 有权限要求的端点 | 60个 | RequireAuthorization出现60次 |
| 使用最多的策略 | LeadManage(18次)、LeadRead(6次)、DealManage(6次)、CompanyManage(6次) | grep统计 |
| 无权限要求的端点 | 约11个（team-members等公开端点） | 差额计算 |
| API路径前缀 | /api/v1/crm/* | CrmEndpoints.cs |

5.2 权限机制（源码证实）

权限授权链路：端点RequireAuthorization(CrmPolicies.XXX) → 策略注册PermissionRequirement(CrmPermissions.XXX) → PermissionAuthorizationHandler查询数据库 → UserRoleAssignments JOIN Roles JOIN RoleClaims → 检查ClaimType=“gulierp.permission”且ClaimValue=权限码。

关键表：identity.UserRoleAssignments（用户-角色分配）、identity.Roles（角色）、identity.RoleClaims（角色权限声明）。权限是授予角色的，不是直接授予用户。PlatformAdmin通过IsPlatformAdmin标志有特殊通道。

5.3 角色包与CRM权限（源码证实 + 未核验）

| 角色包 | 包含权限 | 是否含crm.* | 证据等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP_SYSTEM_ADMIN | identity.*（系统管理） | 否（源码中未发现） | 源码证实 |
| ERP_MDM_OPERATOR | mdm.uom/item/business-partner/warehouse/location/dictionary/numbering-rule 的read+manage | 否 | 源码证实 |
| ERP_SALES_OPERATOR | sales.order.* | 否 | 源码证实 |
| ERP_PURCH_OPERATOR | purchase.order.* | 否 | 源码证实 |
| ERP_EMPLOYEE_OPERATOR | identity.employee.* | 否 | 源码证实 |
| CRM专用角色 | 未在角色包中定义 | — | 源码证实（不存在） |
| sales1/sales2用户的权限 | 未知 | 未知 | 未核验（需查数据库UserRoleAssignments和RoleClaims） |

重要发现：源码定义的5个ERP角色包均不含crm.*权限。历史记录显示曾创建sales1/sales2用户，但他们通过哪个角色获得CRM权限，需查询数据库确认。可能情况：①手动创建了含crm.*权限的角色并分配；②直接在RoleClaims中添加了crm.*声明；③TenantAdmin角色通过某种方式获得全部权限。运行时是否可用：未核验。

5.4 mdm.business-partner.read权限（源码证实）

MDM模块定义了mdm.business-partner.read和mdm.business-partner.manage权限码（MdmPermissions.cs:20-21）。ERP_MDM_OPERATOR角色包含这两个权限。候选匹配功能需要CRM用户同时拥有crm.company.read和mdm.business-partner.read。当前销售角色是否同时拥有：未核验。

六、证据等级汇总表

| 核验项 | 源码证实 | 运行证实 | 未核验 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分支/SHA | ✓ | — | — | feature/crm-module, 8391a1f |
| 服务运行状态 | — | ✓（未运行） | — | PG/API/Web均未运行 |
| DbContext schema定义 | ✓ | — | — | 7个DbContext，7个schema |
| 迁移历史表位置 | ✓ | — | — | 各schema独立，Foundation用小写表名 |
| CRM迁移文件 | ✓ | — | — | 6个迁移文件存在 |
| 迁移是否已应用 | — | — | ✓ | PG未运行，无法查__EFMigrationsHistory |
| 业务表是否存在 | — | — | ✓ | PG未运行，无法查information_schema |
| CRM端点定义 | ✓ | — | — | 71个端点，60个有权限 |
| 权限策略注册 | ✓ | — | — | 19个CrmPolicies，映射到crm.*权限码 |
| 权限授权机制 | ✓ | — | — | RoleClaims表，ClaimType=gulierp.permission |
| 角色包权限定义 | ✓ | — | — | 5个ERP角色包，均不含crm.* |
| sales1/sales2实际权限 | — | — | ✓ | 需查数据库UserRoleAssignments+RoleClaims |
| mdm.business-partner.read定义 | ✓ | — | — | MdmPermissions.cs:20 |
| 销售角色是否有MDM读权限 | — | — | ✓ | 需查数据库RoleClaims |
| API实际请求通过 | — | — | ✓ | API未运行，无法端到端测试 |
| 构建通过 | ✓ | — | — | dotnet build 0错误（上一轮） |

七、修订后的数据库与权限只读核验任务卡

7.1 已完成项（本轮）

| 任务 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 项目基线记录 | 完成 | 分支/SHA/工作区已确认 |
| 服务进程检查 | 完成 | PG/API/Web均未运行 |
| DbContext schema确认 | 完成 | 7个schema对照表 |
| 迁移历史表位置确认 | 完成 | 修正V1.1错误，各schema独立 |
| CRM端点与策略映射 | 完成 | 71端点/60有权限/19策略 |
| 权限授权机制确认 | 完成 | RoleClaims + gulierp.permission |
| 角色包权限盘点 | 完成 | 5个ERP角色包，不含crm.* |
| mdm客商权限确认 | 完成 | mdm.business-partner.read已定义 |

7.2 阻塞项（需启动服务后执行）

| 任务 | 阻塞原因 | 最小启动步骤 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迁移应用状态核验 | PG未运行 | pg_ctl start -w 启动PG | 各schema.__EFMigrationsHistory的迁移ID清单 |
| 业务表存在性核验 | PG未运行 | 同上 | information_schema表清单，对比迁移定义 |
| 角色权限分配核验 | PG未运行 | 同上 | UserRoleAssignments + RoleClaims查询结果 |
| sales1/sales2权限核验 | PG未运行 | 同上 | 两用户的角色和权限码清单 |
| API端到端验证 | API未运行 | PG启动后 dotnet GuliERP.Api.dll | 登录+CRM端点调用测试 |
| 候选匹配接口测试 | API未运行+功能未开发 | 上述全部完成后 | 接口返回候选匹配结果 |

7.3 确需另行执行的服务启动步骤（不在只读任务范围内）

以下步骤需用户确认后单独执行，不属于本轮只读核验：

1. 启动PostgreSQL：pg_ctl -D <pgdata> -l logfile -o “-k <pgdata> -p 5432” start -w

2. 验证PG运行：pg_ctl status + psql -c “SELECT 1”

3. 只读查询迁移历史：分别查询7个schema的迁移历史表

4. 只读查询表清单：SELECT table_schema,table_name FROM information_schema.tables

5. 只读查询角色权限：查询identity.RoleClaims和identity.UserRoleAssignments

6. 启动API（如需端到端测试）：dotnet GuliERP.Api.dll --urls http://0.0.0.0:5000

7. 启动Web（如需界面测试）：cd apps/web && npm run dev

7.4 V1.1任务卡修正点

| V1.1原表述 | V1.1修正 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 查询public.__EFMigrationsHistory | 查询各schema独立的迁移历史表（foundation.__ef_migrations_history等） | 源码证实每个DbContext指定了各自schema的历史表 |
| 启动PostgreSQL作为核验步骤 | 移出只读任务，列为单独需确认的操作 | 本轮边界禁止启停服务 |
| 权限不足时降级放行 | 删除该建议 | 权限不足应报告并等待授权分配，不得降级 |
| 删除迁移或表作为回退办法 | 回退办法改为“不修改任何数据，直接关闭连接” | 只读任务无数据修改，无需删除回退 |
| 关闭PostgreSQL | 不关闭（保持运行状态供后续使用） | 启动后关闭会导致后续核验重复操作 |

八、Guli CRM客户 ↔ GuliERP客商候选匹配 开工条件清单

| 条件 | 要求 | 当前状态 | 证据等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 租户范围 | CRM Company和MDM BusinessPartner都有TenantId，查询时必须过滤当前租户 | 源码证实 | 源码证实 |
| 公司范围 | CRM Company有CompanyId，MDM BusinessPartner无CompanyId（租户级）；关联是租户级还是公司级需用户决策 | 待决策D6 | 源码证实+待决策 |
| CRM读取权限 | 当前用户需有crm.company.read | 未核验（需查数据库） | 未核验 |
| MDM读取权限 | 当前用户需有mdm.business-partner.read | 未核验（需查数据库） | 未核验 |
| 信用代码字段 | CRM Company.CreditCode（可空），MDM BusinessPartner.TaxNumber（可空） | 源码证实 | 源码证实 |
| 信用代码缺失处理 | 缺失时不自动匹配，改为名称模糊匹配候选，人工选择 | 已定义规则 | 源码证实+设计 |
| 信用代码重复处理 | MDM中多条相同TaxNumber时，列出所有候选供人工选择 | 已定义规则 | 设计 |
| 查询结果命名 | 只能称为“候选匹配”，不得称为“已同步”或“已关联” | 已定义规则 | 设计 |
| 候选匹配接口 | GET /api/v1/crm/companies/{id}/erp-match，返回候选列表（含匹配方式/置信度） | 待开发 | 源码证实（端点不存在） |
| MDM查询服务 | IBusinessPartnerLookupService（按信用代码/名称查询） | 待开发 | 源码证实（接口不存在） |
| 测试数据 | 需至少1条CRM客户和1条MDM客商有相同信用代码 | 未核验 | 未核验 |
| 验证方式 | 单元测试（MDM查询服务）+ 集成测试（API端点+权限）+ 端到端（登录后调用） | 待定义 | 设计 |
| 数据库迁移已应用 | CRM的6个迁移和MDM的迁移必须已应用 | 未核验 | 未核验 |
| API服务可运行 | dotnet build通过且API可启动 | 构建通过，运行未核验 | 源码证实+未核验 |

九、GO / NO-GO 判断

结论：NO-GO（暂不具备开工条件）

当前可以开始的工作：纯源码层面的接口设计和单元测试编写（不依赖数据库运行）。

当前不能开始的工作：需要数据库验证的集成测试、端到端测试、权限验证。

最少还缺的证据（按优先级）

| 优先级 | 缺失证据 | 获取方式 | 阻塞的工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | PostgreSQL启动并确认可连接 | 用户确认后执行pg_ctl start | 所有运行时核验 |
| P0 | CRM的6个迁移是否已应用 | 查询crm.__EFMigrationsHistory | 表是否存在，接口能否运行 |
| P0 | MDM迁移是否已应用 | 查询mdm.__EFMigrationsHistory | 客商表是否存在 |
| P1 | sales1/sales2的角色和权限 | 查询identity.UserRoleAssignments + RoleClaims | 候选匹配接口的权限测试 |
| P1 | 是否有角色含mdm.business-partner.read | 查询identity.RoleClaims | CRM用户能否读取MDM客商 |
| P2 | 测试数据是否存在 | 查询crm.companies和mdm.business_partners | 端到端验证 |
| P2 | 用户决策D6（关联是租户级还是公司级） | 用户确认 | 关联表设计 |

建议的下一步

1. 用户确认可以启动PostgreSQL后，执行7.3中的步骤1-5（纯只读查询），输出迁移应用状态和角色权限矩阵。

2. 若迁移全部应用且权限可分配，可开始T1.1（MDM查询服务接口）的源码开发，同时进行单元测试。

3. 若迁移缺失，先执行迁移（需用户确认），再开始开发。

4. 若销售角色缺少mdm.business-partner.read，先分配权限（需用户确认），再开发候选匹配接口。

—— 全文完 ——