运行基线与权限核验报告

Guli Platform V2 · V1.1（含运行时证据）· 2026-10-19

一、执行摘要

本轮在用户确认后启动PostgreSQL，完成了只读运行核验。未执行迁移、seed、写入或权限分配。核心结论：数据库运行正常，CRM/MDM/Identity/Foundation/DocumentKernel迁移全部已应用，但Sales和Purchase的schema不存在（迁移未应用）。角色权限方面，Tenant Admin拥有全部19个crm.*权限，Normal User拥有11个crm.*权限，但没有任何角色拥有mdm.business-partner.read权限。业务数据方面，CRM有2个客户（均无信用代码）、61条线索、2个商机、3条信号；MDM客商表为空。

GO/NO-GO判断：条件性GO。源码层面的接口设计和单元测试可以立即开始，但集成测试需先解决三个阻塞项：①给销售角色分配mdm.business-partner.read权限；②MDM客商表需创建测试数据；③CRM客户需补充信用代码用于匹配测试。

二、项目基线

| 项目 | 实际值 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 项目路径 | /home/user/.../gulierp | 源码证实 |
| 分支 | feature/crm-module | 源码证实 |
| 提交SHA | 8391a1f | 源码证实 |
| 工作区 | 干净 | 源码证实 |
| PostgreSQL | 运行中（PID 2228，端口5432） | 运行证实 |
| PG版本 | PostgreSQL 16.2 | 运行证实 |
| 数据库名 | gulicrm | 运行证实 |
| API服务 | 未运行 | 运行证实 |
| Web前端 | 未运行 | 运行证实 |

三、数据库Schema与迁移核验（运行证实）

3.1 Schema清单

| Schema | 表数 | 状态 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| crm | 9（含迁移历史表） | 存在 | 运行证实 |
| identity | 16 | 存在 | 运行证实 |
| mdm | 14 | 存在 | 运行证实 |
| foundation | 1 | 存在 | 运行证实 |
| doc_kernel | 3 | 存在 | 运行证实 |
| public | 0 | 存在（空） | 运行证实 |
| sales | — | 不存在 | 运行证实 |
| purchase | — | 不存在 | 运行证实 |

3.2 迁移应用状态

| DbContext | Schema | 迁移历史表 | 已应用迁移数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CrmDbContext | crm | crm.__ef_migrations_history | 6 | 全部已应用 ✓ |
| MdmDbContext | mdm | mdm.__ef_migrations_history | 11 | 全部已应用 ✓ |
| IdentityDbContext | identity | identity.__ef_migrations_history | 6 | 全部已应用 ✓ |
| FoundationDbContext | foundation | foundation.__ef_migrations_history | 1 | 已应用 ✓ |
| DocumentKernelDbContext | doc_kernel | doc_kernel.__ef_migrations_history | 1 | 已应用 ✓ |
| SalesDbContext | sales | — | 0 | Schema不存在，迁移未应用 ✗ |
| PurchaseDbContext | purchase | — | 0 | Schema不存在，迁移未应用 ✗ |

CRM的6个迁移全部已应用：InitCrmSchema、AddSignals、AddSignalEvidence、AddSubjectType、AddQuakeQueryHistory、AddTags。与源码迁移文件完全一致。

重要修正：迁移历史表的列名为“MigrationId”（大写开头），不是“migration_id”。PostgreSQL中EF Core创建的表保留了列名大小写。

3.3 CRM业务表清单（运行证实）

| 表名 | 记录数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| companies | 2 | 客户主档 |
| leads | 61 | 线索池 |
| contacts | 待核 | 联系人 |
| deals | 2 | 商机 |
| activities | 待核 | 跟进记录 |
| signals | 3 | 情报信号 |
| quake_query_history | 待核 | 采集历史 |
| import_export_logs | 待核 | 导入导出日志 |

四、角色与权限核验（运行证实）

4.1 角色清单

| Id | 角色名 | TenantId | IsSystem | Status | 权限声明数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Platform Admin | 50 | 是 | Active | 0（通过IsPlatformAdmin标志） |
| 55 | Tenant Admin | 50 | 是 | Active | 19 |
| 56 | Company Admin | 50 | 是 | Active | 0 |
| 57 | Normal User | 50 | 是 | Active | 11 |

4.2 用户-角色分配

| UserId | 用户名 | 角色 | TenantId | CompanyId | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | platform_admin | 无角色分配 | 0 | — | — |
| 59 | admin | Tenant Admin + Company Admin + Normal User | 50 | 51(Company Admin) | Active |
| 70 | sales1 | Normal User | 50 | — | Active |
| 73 | sales2 | Normal User | 50 | — | Active |

4.3 权限分配详情

Tenant Admin（19个权限）

全部19个crm.*权限（lead/company/contact/deal/activity的read+manage，以及claim/convert/import/export/assign/log.read）+ identity.user.manage。

Normal User（11个权限）

crm.activity.read/manage、crm.company.read/manage、crm.contact.read/manage、crm.deal.read/manage、crm.lead.read/claim/convert。

缺失：crm.company.assign/export/import、crm.lead.export/import、crm.log.read。

关键发现：无MDM客商读取权限

经查询identity.AspNetRoleClaims，没有任何角色拥有mdm.business-partner.read或mdm.business-partner.manage权限。这意味着当前所有用户（包括Tenant Admin）在调用需要MDM客商读取的接口时，都会因权限不足返回403。

这是候选匹配功能的直接阻塞项。候选匹配接口需要同时检查crm.company.read和mdm.business-partner.read，当前后者对所有角色均不可用。

五、业务数据核验（运行证实，仅统计不输出明细）

| 数据 | 记录数 | 信用代码情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM客户（crm.companies） | 2 | 0条有信用代码，2条缺失 | 无法按信用代码自动匹配 |
| MDM客商（mdm.gulierp_business_partner） | 0 | — | 空表，无匹配目标 |
| CRM线索（crm.leads） | 61 | — | 线索池有数据 |
| CRM商机（crm.deals） | 2 | — | 有商机数据 |
| CRM信号（crm.signals） | 3 | — | 有信号数据 |

测试数据缺口：MDM客商表为空，CRM客户均无信用代码。候选匹配功能的端到端测试需要先创建至少1对匹配测试数据（CRM客户和MDM客商有相同信用代码）。

六、证据等级汇总

| 核验项 | 源码证实 | 运行证实 | 未核验 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分支/SHA | ✓ | — | — | 确认 |
| PostgreSQL运行 | — | ✓ | — | 运行中 |
| API/Web运行 | — | ✓（未运行） | — | 未运行 |
| DbContext schema | ✓ | ✓ | — | 7个schema中5个存在 |
| 迁移历史表位置 | ✓ | ✓ | — | 各schema独立，列名MigrationId |
| CRM迁移应用 | ✓ | ✓ | — | 6/6已应用 |
| MDM迁移应用 | ✓ | ✓ | — | 11条已应用 |
| Sales迁移应用 | ✓ | ✓ | — | 未应用（schema不存在） |
| CRM端点定义 | ✓ | — | — | 71端点 |
| 权限策略注册 | ✓ | — | — | 19个策略 |
| 角色权限分配 | ✓ | ✓ | — | Tenant Admin19个，Normal User11个 |
| mdm.business-partner.read | ✓（已定义） | ✓（未分配） | — | 无角色拥有 |
| 业务数据 | — | ✓ | — | CRM2客户/MDM0客商 |
| API端到端请求 | — | — | ✓ | API未运行 |

七、候选匹配功能开工条件清单

| 条件 | 要求 | 当前状态 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库运行 | PostgreSQL可连接 | 运行中 | ✓ |
| CRM迁移已应用 | 6个迁移全部应用 | 已应用 | ✓ |
| MDM迁移已应用 | 客商表存在 | 已应用 | ✓ |
| CRM读取权限 | 用户有crm.company.read | Tenant Admin✓ / Normal User✓ | ✓ |
| MDM读取权限 | 用户有mdm.business-partner.read | 无角色拥有 | ✗ 阻塞 |
| 租户范围 | 两边都有TenantId过滤 | 源码已实现 | ✓ |
| 信用代码字段 | CRM.CreditCode + MDM.TaxNumber | 字段存在 | ✓ |
| 信用代码测试数据 | 至少1对相同信用代码 | CRM0条有代码/MDM0条记录 | ✗ 阻塞 |
| 查询结果命名 | 只能称“候选匹配” | 已定义规则 | ✓ |
| 关联级别决策 | 租户级还是公司级 | 待用户决策D6 | ? 待决策 |
| API服务可运行 | dotnet build通过 | 构建通过，服务未启动 | 部分 |
| 单元测试框架 | xUnit/NUnit | 测试项目存在但无CRM测试 | 部分 |

八、GO / NO-GO 判断

结论：条件性 GO

可以立即开始的工作

1. MDM查询服务接口设计与实现（IBusinessPartnerLookupService）——纯源码开发，不依赖运行时权限。

2. 候选匹配API端点的源码开发（GET /api/v1/crm/companies/{id}/erp-match）——权限检查逻辑可编码，运行时验证待权限分配后进行。

3. 单元测试编写——使用内存数据库或Mock，不依赖实际PostgreSQL数据。

必须先解决的阻塞项（按优先级）

| 优先级 | 阻塞项 | 解决方案 | 需用户确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 无角色有mdm.business-partner.read | 给Normal User角色添加mdm.business-partner.read权限声明 | 是（权限分配属于写入操作） |
| P0 | MDM客商表为空 | 创建至少1条测试客商数据（含信用代码） | 是（seed属于写入操作） |
| P1 | CRM客户无信用代码 | 更新现有2条客户的CreditCode，或新建测试客户 | 是（写入操作） |
| P1 | 关联级别未决策 | 用户确认是租户级还是公司级关联 | 是（D6决策） |
| P2 | Sales/Purchase迁移未应用 | 执行Sales和Purchase的数据库迁移 | 是（如需要ERP订单功能） |

建议的执行顺序

1. 用户确认后，执行P0阻塞项解决（权限分配+测试数据创建）。

2. 同时进行源码开发（MDM查询服务+候选匹配端点+单元测试）。

3. 阻塞项解决后，启动API进行集成测试和端到端验证。

4. 验证通过后，开发客户详情页的候选匹配显示界面。

九、V1.0→V1.1修正点

| V1.0表述 | V1.1修正 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 查询public.__EFMigrationsHistory | 查询各schema独立的迁移历史表，列名“MigrationId” | 运行证实每个DbContext指定了各自schema |
| PostgreSQL未运行 | 已启动并完成运行核验 | 用户确认后启动 |
| 迁移应用状态未核验 | CRM6/6、MDM11、Identity6、Foundation1、DocKernel1已应用；Sales/Purchase未应用 | 运行证实 |
| 角色权限未核验 | Tenant Admin19个crm权限，Normal User11个，无角色有mdm.business-partner.read | 运行证实 |
| 业务数据未核验 | CRM2客户(均无信用代码)/61线索/2商机，MDM0客商 | 运行证实 |
| NO-GO | 条件性GO（源码可开发，集成测试待阻塞项解决） | 运行核验后更新判断 |
| 权限不足时降级放行 | 删除该建议，权限不足应报告并等待分配 | 安全要求 |

—— 全文完 ——